**A****pstiprināts**

VAS “Tiesu namu aģentūra”

iepirkuma komisijas

2017. gada 14. februāra sēdē

Protokols Nr. 5

**GROZĪJUMI**

VAS “Tiesu namu aģentūra”

iepirkuma komisijas

2017. gada 17. marta sēdē

(protokols Nr. 6)

**GROZĪJUMI**

VAS “Tiesu namu aģentūra”

iepirkuma komisijas

2017. gada 3. aprīļa sēdē

(protokols Nr. 7)

**VAS “TIESU NAMU AĢENTŪRA”**

ATKLĀTA KONKURSA

„JAUNĀ CIETUMA KOMPLEKSA ALSUNGAS IELĀ 29, LIEPĀJĀ, BŪVNIECĪBA”

N O L I K U M S

Identifikācijas Nr. TNA 2016/44

Rīga 2017. gads

Saturs

[1. Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs, procedūras veids un nosaukums 3](#_Toc473192740)

[2. Iepirkuma Finansējums 3](#_Toc473192741)

[3. Pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem 3](#_Toc473192742)

[4. Iepirkuma priekšmets 6](#_Toc473192743)

[5. Pretendents 6](#_Toc473192744)

[6. Apakšuzņēmēji un uzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās 6](#_Toc473192745)

[7. Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un kārtība 8](#_Toc473192746)

[8. Piedāvājuma derīguma termiņš 8](#_Toc473192747)

[9. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums 8](#_Toc473192748)

[10. Piedāvājumu atvēršana 13](#_Toc473192749)

[11. Pretendentu pārbaude un atlase 14](#_Toc473192750)

[12. Finanšu piedāvājumu pārbaude un atlase 14](#_Toc473192751)

[13. Tehnisko piedāvājumu pārbaude un atlase 15](#_Toc473192752)

[14. Piedāvājumu vērtēšana 15](#_Toc473192753)

[15. Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu 18](#_Toc473192754)

[16. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana 19](#_Toc473192755)

[17. Piegādātāja un Pretendenta tiesības 21](#_Toc473192756)

[18. Iepirkuma komisijas tiesības 21](#_Toc473192757)

[19. Iepirkuma komisijas pienākumi 22](#_Toc473192758)

[1. pielikums. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 23](#_Toc473192759)

[2. pielikums. KVALIFIKĀCIJA 35](#_Toc473192760)

[3. pielikums. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 41](#_Toc473192761)

[3. pielikuma apakšpielikums Nr. 1-1. Kalendārais grafiks 43](#_Toc473192762)

[4. Pielikums: Pretendenta pieredze 54](#_Toc473192763)

[5. Pielikums: Apakšuzņēmēju saraksts. 55](#_Toc473192764)

[6. Pielikums: Saraksts ar personām, uz kuru iespējām balstās pretendents 56](#_Toc473192765)

[7. Pielikums: Personāla veidlapa 57](#_Toc473192766)

[8. pielikums. Būvniecības LĪGUMS 58](#_Toc473192767)

[9. PIELIKUMS. Tehniskā specifikācija 59](#_Toc473192768)

[10. PIELIKUMS. Būvprojekts 62](#_Toc473192769)

Nolikums

1. Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs, procedūras veids un nosaukums

Iepirkuma identifikācijas numurs ir TNA 2016/44.

Pasūtītājs ir VAS „Tiesu namu aģentūra”, Baldones iela 1 B, Rīga, LV-1007.

Iepirkuma procedūra tiek rīkota kā atklāts konkurss “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvniecība”.

Kontaktpersona saziņai ar iepirkuma komisiju ir:

Agris Balodis
Tālrunis: +371 67 804 754; +371 29 138 828
Telefakss: +371 67 804 734
E-pasts: tna@tna.lv

1. Iepirkuma Finansējums

Iepirkumu finansē Latvijas valsts no budžeta līdzekļiem.

Pasūtītājam iepirkuma līguma noslēgšanai būs nepieciešams saņemt Ministru kabineta piekrišanu.

1. Pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem

Iepirkuma nolikums ar 1. līdz 9. pielikumiem ir brīvi un bez maksas pieejams Pasūtītāja interneta vietnē: http://www.tna.lv/publiskie-iepirkumi/paziņojumi-par-jauniem-iepirkumiem/. Ar iepirkuma komisijas apstiprināto nolikumu izdrukātā veidā piegādātāji var iepazīties, ierodoties VAS “Tiesu namu aģentūra” telpās Baldones ielā 1B, Rīgā, LV-1007, 411. kab.

Iepirkuma nolikuma 3. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 2. pielikumam un 10. pielikuma “Būvprojekts” atsevišķām daļām ir noteikts valsts noslēpuma statuss (tiesiskais pamatojums: Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 887 “Valsts noslēpuma objektu saraksts” 2.8. punkts), bet atsevišķām 10. pielikuma “Būvprojekts” daļām ir noteikts statuss “informācija dienesta vajadzībām”, tāpēc 10. pielikums “Būvprojekts” tiek izsniegts šādā kārtībā:

10. pielikuma “Būvprojekts” daļu, kas nav klasificētas vai kam ir piešķirts statuss “informācija dienesta vajadzībām” elektroniska kopija CDR datu nesējā bez maksas pret pilnvarotas personas parakstu tiek izsniegta VAS “Tiesu namu aģentūra” telpās Baldones ielā 1B, Rīgā, LV-1007, 411. kab., piegādātājam, kas to ir rakstveidā pieprasījis Pasūtītāja kontaktpersonai, un kas ir iesniedzis Pasūtītājam piegādātāja likumiskā pārstāvja vai citas atbilstoši pilnvarotas personas izdotas speciālas pilnvaras oriģinālu konkrētajai fiziskajai personai saņemt CDR datu nesēju, un dokumentu oriģinālus vai notariālas (vai citas kompetentas ārvalsts institūcijas apliecinātas) kopijas, kas pierāda pilnvaru izdevušās personas tiesības izdot pilnvaru konkrētā piegādātāja vārdā. Latvijas komersantu likumisko pārstāvju un prokūristu pilnvarojuma apjomu Pasūtītājs pārbaudīs patstāvīgi publiski pieejamās datu bāzēs.

Piekļuve 10. pielikuma “Būvprojekts” daļām, kam ir noteikts valsts noslēpuma statuss, un attiecīgajam apjomu sarakstam tiek nodrošināta Tieslietu ministrijas telpās Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536, piegādātājam, kas to ir rakstveidā pieprasījis Pasūtītāja kontaktpersonai, šādā kārtībā:

Piegādātājam, kam ir tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu pasūtītāja un komersanta telpās, apstrādei izmantojot akreditētas informācijas sistēmas, tiek izsniegta elektroniska kopija CDR datu nesējā bez maksas. Piegādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam:

piegādātāja likumiskā pārstāvja vai citas atbilstoši pilnvarotas personas izdotas speciālas pilnvaras oriģinālu konkrētajai fiziskajai personai saņemt CDR datu nesēju, un dokumentu oriģinālus vai notariālas (vai citas kompetentas ārvalsts institūcijas apliecinātas) kopijas, kas pierāda pilnvaru izdevušās personas tiesības izdot pilnvaru konkrētā piegādātāja vārdā. Latvijas komersantu likumisko pārstāvju un prokūristu pilnvarojuma apjomu Pasūtītājs pārbaudīs patstāvīgi publiski pieejamās datu bāzēs; un

pilnvarotās fiziskās personas spēkā esošu 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas speciālās atļaujas kopiju, un jāuzrāda oriģinālu; un

spēkā esošu 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas Latvijas Nacionālās drošības iestādes izsniegtu Industriālās drošības sertifikāta kopiju, kas piešķir Piegādātājam tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu pasūtītāja un komersanta telpās, apstrādei izmantojot akreditētas informācijas sistēmas, un uzrādījis Industriālā drošības sertifikāta oriģinālu; vai

spēkā esošu 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas Industriālās drošības sertifikāta kopiju, ko ir izsniegusi tādas valsts nacionālā drošības iestāde, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums, kas pieļauj konkrētajā ārvalstī reģistrētam komersantam lietot Latvijas valsts noslēpuma objektus, un ja konkrēto industriālās drošības sertifikātu par derīgu izmantošanai Latvijas Republikā ir atzinis Satversmes aizsardzības birojs. Industriālās drošības sertifikāta kopija ir jāiesniedz ar tulkojumu valsts valodā, uzrādot Industriālā drošības sertifikāta oriģinālu. Iesniegtajam Industriālās drošības sertifikātam ir jāapliecina Piegādātāja tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu komersanta telpās, apstrādei izmantojot akreditētas informācijas sistēmas.

Piegādātājam, kam ir tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu pasūtītāja un komersanta telpās, apstrādei neizmantojot informācijas sistēmas:

bez maksas papīra formā tiek izsniegts apjomu saraksts tām 10. pielikuma “Būvprojekts” daļām, kam ir noteikts valsts noslēpuma statuss;

pret pavairošanas un piegādes maksu 3 000,00 EUR (neskaitot PVN, ja tāds piemērojams) apmērā papīra formā tiek izsniegtas tās 10. pielikuma “Būvprojekts” daļas, kam ir noteikts valsts noslēpuma statuss. Pavairošanas un piegādes maksa jāsamaksā VAS “Tiesu namu aģentūra” bankas kontā: LV64UNLA0002021469371. 10. pielikuma “Būvprojekts” daļas, kam ir noteikts valsts noslēpuma statuss, tiek izsniegtas pēc tam, kad pavairošanas un piegādes maksa ir saņemta VAS “Tiesu namu aģentūra” bankas kontā. Piegādātājiem jāņem vērā, ka 10. pielikuma “Būvprojekts” pavairošanai papīra formātā nepieciešama speciāla pavairošanas tehnika, kāda nav VAS “Tiesu namu aģentūra” rīcībā, un ir jāievēro valsts noslēpuma saglabāšanas prasības, tāpēc kopējais pavairošanas laiks var aizņemt līdz 10 (desmit) dienām.

Lai saņemtu iepriekš minētos dokumentus, piegādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam:

* piegādātāja likumiskā pārstāvja vai citas atbilstoši pilnvarotas personas izdotas speciālas pilnvaras oriģinālu konkrētajai fiziskajai personai iepazīties ar attiecīgajiem dokumentiem, un dokumentu oriģinālus vai notariālas (vai citas kompetentas ārvalsts institūcijas apliecinātas) kopijas, kas pierāda pilnvaru izdevušās personas tiesības izdot pilnvaru konkrētā piegādātāja vārdā. Latvijas komersantu likumisko pārstāvju un prokūristu pilnvarojuma apjomu Pasūtītājs pārbaudīs patstāvīgi publiski pieejamās datu bāzēs; un
* pilnvarotās fiziskās personas spēkā esošu 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas speciālās atļaujas kopiju, un jāuzrāda oriģinālu; un
* spēkā esošu 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas Latvijas Nacionālās drošības iestādes izsniegtu Industriālās drošības sertifikāta kopiju, kas piešķir Piegādātājam tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu pasūtītāja un komersanta telpās, apstrādei neizmantojot akreditētas informācijas sistēmas, un jāuzrāda Industriālā drošības sertifikāta oriģinālu; vai
* spēkā esošu 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas Industriālās drošības sertifikāta kopiju, ko ir izsniegusi tādas valsts nacionālā drošības iestāde, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums, kas pieļauj konkrētajā ārvalstī reģistrētam komersantam lietot Latvijas valsts noslēpuma objektus, un ja konkrēto industriālās drošības sertifikātu par derīgu izmantošanai Latvijas Republikā ir atzinis Satversmes aizsardzības birojs. Industriālās drošības sertifikāta kopija ir jāiesniedz ar tulkojumu valsts valodā, uzrādot Industriālā drošības sertifikāta oriģinālu. Iesniegtajam Industriālās drošības sertifikātam ir jāapliecina Piegādātāja tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu komersanta telpās.

Iepirkuma nolikuma grozījumi tiek publicēti Pasūtītāja interneta vietnē: http://www.tna.lv/publiskie-iepirkumi/paziņojumi-par-jauniem-iepirkumiem/. Piegādātāja pienākums ir patstāvīgi sekot interneta vietnē publicētajai informācijai un ņemt to vērā savā piedāvājumā.

Pasūtītāja atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem tiek nosūtītas visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, bet par atbildēm, kas attiecas uz tām 10. pielikuma “Būvprojekts” daļām, kam noteikts valsts noslēpuma statuss vai statuss “informācija dienesta vajadzībām” būs paziņota vieta, kur ar tām var iepazīties. Tās atbildes uz jautājumiem, kas neattiecas uz tām 10. pielikuma “Būvprojekts” daļām, kam noteikts valsts noslēpuma statuss vai statuss “informācija dienesta vajadzībām”, tiek publicētas Pasūtītāja interneta vietnē: http://www.tna.lv/publiskie-iepirkumi/paziojumi-par-jauniem-iepirkumiem/. Piegādātāja pienākums ir patstāvīgi sekot interneta vietnē publicētajai informācijai un ņemt to vērā savā piedāvājumā.

Ja ieinteresētais piegādātājs prasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs iepirkuma dokumentu neapliecinātas kopijas vai izdrukas izsniedz 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, nododot tos pilnvarotai personai, vai nosūtot pa pastu ar ierakstītu pasta sūtījumu (izņemot tās 10. pielikuma “Būvprojekts” daļas, kam noteikts valsts noslēpuma statuss), ja dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. To 10. pielikuma “Būvprojekts” daļu, kam noteikts valsts noslēpuma statuss, izsniegšana drukātā veidā notiek saskaņā ar nolikuma 3.2.2. punktu.

1. Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir Liepājas cietuma ēku kompleksa būvniecība saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (9. pielikums), Būvprojektu (10. pielikums) un Būvniecības Līgumu (8. pielikums).

Šī nolikuma izpratnē Darbi ir Būvniecības līguma priekšmets. Darbu detalizēts sastāvs, apraksts un tehniskās prasības iekļautas nolikuma 10. pielikumā „Būvprojekts”.

Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram: 45000000-7 (celtniecības darbi).

Piekļuve Objekta būvdarbu veikšanas vietai nav ierobežota, tāpēc ikviens ieinteresētais Piegādātājs var veikt tās apskati jebkurā tam piemērotā laikā adresē: Alsungas iela 29, Liepāja.

Informācija par ģeotehniskajiem, hidroloģiskajiem, klimatiskajiem, meteoroloģiskajiem, fizikālajiem un citiem apstākļiem, kas attiecas uz būvniecības vietu, tur esošo segumu un apakšzemes slāņiem, piekļūšanas iespējām, par elektroenerģijas un citu nepieciešamo resursu un komunālo pakalpojumu pieejamību, kas ir Pasūtītāja rīcībā, ir ietverta 10. pielikumā “Būvprojekts”. Būvniecības līgumā noteiktajos gadījumos piegādātājam ir tiesības lūgt pagarināt Būvniecības līguma laika grafikā noteiktos darbu izpildes termiņus un/ vai izdarīt izmaiņas atlīdzības apmērā saistībā ar iepriekš neparedzamiem darbu izpildi ietekmējošiem faktoriem.

1. Pretendents

Piedāvājumu drīkst iesniegt:

piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk tekstā – Pretendents);

piegādātāju apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents), nolikuma 1. pielikumā ,,Finanšu piedāvājums” ailē “Pretendents” norādot visus apvienības dalībniekus un to reģistrācijas Nr. konkrētās valsts komersantu reģistrā. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai ir vai nu jānoslēdz sabiedrības līgums saskaņā ar Civillikuma ceturtās daļas “Saistību tiesības” sešpadsmito nodaļu “Sabiedrības līgums”, vai arī Latvijas Komercreģistrā jāreģistrē pilnsabiedrība saskaņā ar Komerclikuma IX. sadaļu “Pilnsabiedrība”;

personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk tekstā arī – Pretendents).

Kvalifikācijas prasības Pretendentam noteiktas 2. pielikumā „Kvalifikācija”.

1. Apakšuzņēmēji un uzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās

Pretendents piedāvājumā atbilstoši nolikuma 5. pielikumā “Apakšuzņēmēju saraksts” sniegtajai formai norāda visus apakšuzņēmējus, kā tas noteikts nolikuma 9.3.6. punktā. Šī iepirkuma nolikuma nolūkā ar terminu “apakšuzņēmējs” saprot Pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta juridiska vai fiziska persona, vai to apvienība, kura veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kas nepieciešami Būvniecības līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veiks vai pakalpojumus sniegs Pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

Ja Pretendents, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir paredzējis apakšuzņēmējam izpildei nodot Būvniecības līguma daļu, kuras vērtība ir vismaz 50 % (piecdesmit procenti) no kopējās Būvniecības līguma vērtības, šāds Pretendents un attiecīgais apakšuzņēmējs Būvniecības līgumu slēdz kā piegādātāju apvienība, nosakot katra dalībnieka atbildību.

Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa apakšuzņēmēja, kura veicamo Darbu vērtība ir vismaz 20 % (divdesmit procenti) no kopējās līguma vērtības, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta astotajā daļā paredzētajā gadījumā.

Ja tas ir nepieciešams Būvniecības līguma izpildei, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju saimnieciskajām, finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā:

Pretendents piedāvājumā atbilstoši nolikuma 6. pielikumā “Saraksts ar personām, uz kuru iespējām balstās Pretendents” sniegtajai formai norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei, kā tas noteikts nolikuma 9.3.7. punktā. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida.

Iesniegtajiem dokumentiem par sadarbību un resursu nodošanu jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās.

Tiem Pretendenta apakšuzņēmējiem, kas veiks Darbus, kuru izpildei ir nepieciešama piekļuve valsts noslēpumu saturošai informācijai, ir jābūt spēkā esošai 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas atbilstošās nacionālās drošības iestādes izsniegtam Industriālās drošības sertifikātam, kas piešķir konkrētajam apakšuzņēmējam tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu pasūtītāja un komersanta telpās, apstrādei vai nu neizmantojot, vai izmantojot akreditētas informācijas sistēmas, bet ārvalsts komersantiem jābūt spēkā esošam 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas Industriālās drošības sertifikātam, ko ir izsniegusi tādas valsts nacionālā drošības iestāde, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums, kas pieļauj konkrētajā ārvalstī reģistrētam komersantam lietot Latvijas valsts noslēpuma objektus, ko par derīgu izmantošanai Latvijas Republikā ir atzinis Satversmes aizsardzības birojs, un kas apliecina apakšuzņēmēja tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu pasūtītāja un komersanta telpās, vai nu apstrādei neizmantojot, vai izmantojot akreditētas informācijas sistēmas.

Apakšuzņēmēju nomainīšanu iepirkuma līguma izpildes laikā vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic šādā kārtībā:

Apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir mazāka par 20 % (divdesmit procentiem) no kopējās iepirkuma līguma vērtības un kam nav nepieciešams industriālās drošības sertifikāts, iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

Apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 20 % (divdesmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Pretendents nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un ja tiem nav nepieciešams industriālās drošības sertifikāts), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Būvniecības līguma izpildē, Pretendents (līguma Izpildītājs) drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešās daļas 3. punkta noteikumus.

Apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents ir balstījies, vai kuriem nepieciešams industriālās drošības sertifikāts, Pretendents var veikt tikai iepriekš saņemot iepriekšēju Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja piedāvātais apakšuzņēmējs izpilda nepieciešamās kvalifikācijas prasības un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešās daļas 3. punkta noteikumus.

1. Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un kārtība

Piedāvājums jāiesniedz VAS “Tiesu namu aģentūra” **līdz 2017. gada 17. maijam, plkst. 11.00**. Piedāvājuma iesniegšanas adrese ir Tieslietu ministrija, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536, 153. kab.

Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai ar kurjeru Tieslietu ministrijas darba laikā darbdienās, ievērojot Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumus Nr. 21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas noteikumi”.

Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atsaukto piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ Pretendentam.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ Pretendentam.

1. Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt derīgam 180 (viens simts astoņdesmit) dienas, sākot ar dienu, kas seko aiz nolikuma 7.1. punktā noteiktā datuma.

Piedāvājumi ar īsāku derīguma termiņu var tikt noraidīti kā neatbilstoši. Pretendentam viņa piedāvājums ir saistošs visu piedāvājuma derīguma termiņu vai līdz paziņojumam par Pretendenta izslēgšanu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā vai finanšu vai tehniskā piedāvājuma noraidīšanas.

Pasūtītājs var lūgt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu.

1. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums

Iepirkumā tiks pieņemts un izskatīts piedāvājums no tāda Pretendenta, kurš būs noformējis un iesniedzis piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām.

Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā un atbilstoši nolikumā un tā pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam.

Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums iepirkumam ar identifikācijas Nr. TNA 2016/44. “Jaunā cietuma ēku kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvniecība”. Neatvērt līdz 2017. gada 17. maija plkst. 11.00.” un Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas Nr. konkrētās valsts komersantu reģistrā un juridisko adresi

Satura rādītājs ar lapu numerāciju.

Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta kopija vai apdrošināšanas polises, līguma, noteikumu un apdrošināšanas prēmijas apmaksas dokumenta kopija (ja piedāvājuma nodrošinājums ir apdrošināšanas polise) (oriģināls neiesiets vienā eksemplārā pievienojams piedāvājumam kopējā iesaiņojumā), kas atbilst šādiem noteikumiem:

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt no pretendenta puses neatsaucamam, 100 000 EUR (viens simts tūkstoši *euro*) apmērā, un tam jābūt spēkā 180 (viens simts astoņdesmit) dienas, sākot ar dienu, kas seko aiz nolikuma 7.1. punktā noteiktā datuma.

Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt:

bankas garantija;

apdrošināšanas polise.

Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

garantijas devējam jābūt Latvijas Republikas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts kredītiestādei, kas ir finansiāli stabila un reģistrācijas valstī pienācīgi licencēta;

garantijas devējam bez nosacījumiem vai izņēmumiem jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu (garantijas) summu šī nolikuma 9.3.3. punkta (g) apakšpunktā noteiktajos gadījumos;

garantijai jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;

garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

apdrošinātājam jābūt Latvijas Republikas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts apdrošināšanas sabiedrībai, kas ir finansiāli stabila un reģistrācijas valstī pienācīgi licencēta;

apdrošinātājam bez nosacījumiem vai izņēmumiem jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma (apdrošināšanas) summu šī nolikuma 9.3.3 punkta (g) apakšpunktā noteiktajos gadījumos;

apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda ar piedāvājumā iekļautu samaksu apliecinošu dokumentu;

polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

nolikuma 9.3.3. punkta (a) apakšpunktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā,

līdz dienai, kad Pretendents iesniedz Būvniecības līguma izpildes nodrošinājumu.

Nodrošinājuma devējam jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu,

Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta Būvniecības līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Pēc tam, kad piedāvājuma nodrošinājums zaudē spēku, ja Pretendents to lūdz, piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu atdod Pretendentam.

Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3. pielikumā „Tehniskais piedāvājums” ietvertajai informācijai un ko ir parakstījis pretendenta pārstāvis. Piedāvājuma varianti nav atļauti. Tehniskais piedāvājums sastāv no 2 (divām) daļām: vispārējās un konfidenciālās. Konfidenciālā Tehniskā piedāvājuma daļa attiecas uz nolikuma 3. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 2. pielikumu un tā ir jāiesniedz atsevišķi atbilstoši nolikuma 9.13. punktā norādītajai kārtībai.

Finanšu piedāvājums, kas atbilst šādiem noteikumiem:

Finanšu piedāvājums ir aizpildīts un pretendenta pārstāvja parakstīts nolikuma 1. pielikums „Finanšu piedāvājums”. Piedāvājuma varianti nav atļauti.

Finanšu piedāvājumam jāpievieno izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz atbilstošas ārvalsts kompetentas iestādes izsniegta izziņa vai kompetentās iestādes apliecinājums, ka konkrētajā valstī šādas izziņas nevar saņemt. Ja izziņā Pretendenta (vai tā norādītā apakšuzņēmēja) darba ņēmēja vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām ir mazāka par 80 % (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēja vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā, papildus jāiesniedz paskaidrojums par atšķirību starp Pretendenta (vai tā norādītā apakšuzņēmēja) darba ņēmēja vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta vai atbilstošās ārvalsts kompetentās iestādes apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās valstī minētajā periodā.

Pretendents ir atbildīgs par to, ka tā Finanšu piedāvājumā ietvertie aprēķini atbilst no 0. pielikuma “Būvprojekts” grafiskās daļas izrietošajiem apjomiem un prasībām. Ja Piegādātājs konstatē, ka nolikuma 3. pielikumā “Tehniskais piedāvājums” iekļautajās izvērstajās tāmēs ir norādīti darbu vai materiālu apjomi, kas atšķiras no 10. pielikuma “Būvprojekts” grafiskās daļas izrietošajiem apjomiem un prasībām, tad konstatēto pretrunu gadījumā piegādātājs iesniedz Pasūtītājam precizējošu jautājumu nolikuma 17.1. punktā norādītajā kārtībā.

Finanšu piedāvājumā norādītā piedāvātā līgumcena jānosaka *euro* bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

Līgumcenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

Vērtību “0” Finanšu piedāvājumā un izvērstajās tāmēs atļauts lietot tikai tad, ja konkrētās izmaksas netiek paredzētas ne konkrētajā tāmes pozīcijā, ne citā pozīcijā.

Ja Pretendents piedāvā atlaides, tās jānorāda kā “atlaide” gan pie konkrētās tāmes pozīcijas, kurai piedāvā atlaidi, gan arī atsevišķi jānorāda un jāņem vērā pie galīgās piedāvājuma cenas.

Līgumcena un atsevišķu tāmju pozīciju cenas tiek fiksētas uz visu Būvniecības līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot Būvniecības līgumā paredzētajos gadījumos.

Pretendentu atlases dokumenti:

Šādi juridisko statusu un pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti:

Ārvalstī reģistrētiem komersantiem jāiesniedz reģistrācijas apliecība vai izziņa no reģistrācijas valsts komersantu reģistra, kas satur informāciju vismaz par reģistrācijas Nr., juridisko statusu, dalībniekiem, pārvaldes un uzraudzības institūciju locekļiem un personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt komersantu attiecībās ar trešajām personām. Par Latvijā reģistrētiem komersantiem Pasūtītājs iepriekš minēto informāciju pārbaudīs publiski pieejamās datu bāzēs.

Gadījumā, ja piedāvājumu vai tajā ietvertos dokumentus ir parakstījušas citas personas, nekā likumiskie pārstāvji, papildus jāiesniedz attiecīga pilnvara.

Piegādātāju apvienībai un personālsabiedrībai papildus nolikuma 9.3.5(a)(i) punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts līgums (vienošanās) par dalību šajā iepirkumā. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj vismaz šāda informācija:

* piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma (vienošanās) darbības (spēkā esamības) termiņš;
* katra dalībnieka izpildāmā Būvniecības līguma daļa un cena, tiesības un pienākumi;
* apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par Būvniecības līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;
* informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku;
* pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu.

Atbilstoši nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” un 4. pielikuma “Pretendenta pieredze” prasībām aizpildīta tabula par Pretendenta pieredzi un minētajā pielikumā noteiktie Pretendenta atbilstību apliecinošie dokumenti.

Atbilstoši nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” un 7. pielikuma “Personāla veidlapa” prasībām aizpildītas Personāla veidlapas par Darba izpildē iesaistītā personāla pieredzi un to apliecinošie dokumenti.

Atbilstoši 5. pielikumā “Apakšuzņēmēju saraksts” sniegtajai formai informācija par visiem Pretendenta apakšuzņēmējiem. Tiem Pretendenta apakšuzņēmējiem, kas veiks Darbus, kuru izpildei nepieciešama piekļuve valsts noslēpumam, jāiesniedz spēkā esošs 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas atbilstošās nacionālās drošības iestādes izsniegts Industriālās drošības sertifikāts, kas piešķir konkrētajam komersantam tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu pasūtītāja un komersanta telpās, vai nu apstrādei neizmantojot, vai izmantojot akreditētas informācijas sistēmas, bet ārvalsts komersantiem jāiesniedz spēkā esošs 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas Industriālās drošības sertifikāts, ko ir izsniegusi tādas valsts nacionālā drošības iestāde, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums, kas pieļauj konkrētajā ārvalstī reģistrētam komersantam lietot Latvijas valsts noslēpuma objektus, ko par derīgu izmantošanai Latvijas Republikā ir atzinis Satversmes aizsardzības birojs, un kas apliecina komersanta tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu pasūtītāja un komersanta telpās, vai nu apstrādei neizmantojot, vai izmantojot akreditētas informācijas sistēmas. Ja Industriālās drošības sertifikāta derīguma termiņš ir mazāks par 4 (četriem) mēnešiem, Pretendentam ir jāiesniedz pierādījumi, ka ir iesniegti dokumenti Industriālā drošības sertifikāta pagarināšanai.

Atbilstoši 6. pielikumā “Saraksts ar personām, uz kuru iespējām balstās Pretendents” sniegtajai formai informācija par visiem uzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un šo uzņēmēju un Pretendenta parakstīts apliecinājums vai vienošanas par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā Būvniecības līguma izpildei.

nolikuma 9.3.5(a) apakšpunktā noteiktos dokumentus jāiesniedz arī par šādām personām:

katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās;

katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 % (divdesmit procenti) no iepirkuma līguma vērtības;

katru apakšuzņēmēju, kas veiks Darbus, kuru izpildei nepieciešama piekļuve valsts noslēpumam.

Pretendents, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 44.1pantu kā sākotnējo pierādījumu drīkst iesniegt Eiropas vienoto procedūras dokumentu. To jāiesniedz papīra formātā, arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 % (divdesmit procenti) no iepirkuma līguma vērtības, bet ja Pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība – par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā procedūras dokumenta aizpildīšanai Pretendents interneta vietnē [https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv#](https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv%23) izmanto failu “ESPD.xml”.

Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus Pretendentam neatdod, izņemot Publisko iepirkumu likuma 55. panta 4.1 punktā un nolikuma 7.3. un 7.4. punktā noteiktajos gadījumos.

Piedāvājuma dokumentiem jābūt valsts valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu valsts valodā, kas noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām. Par dokumentu tulkojuma pareizību atbild Pretendents.

Izziņas un citus dokumentus, kurus Pretendents ir pieprasījis saņemt šī iepirkuma vajadzībām un kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām. Ja piedāvājuma dokumentos nepieciešams aizkrāsot informāciju, lai aizsargātu trešās personas komercnoslēpumu, aizkrāsojamās informācijas apjoms iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Piedāvājums jāiesniedz sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt lapu skaitam, Pretendenta pārstāvja amata nosaukumam, parakstam un tā atšifrējumam (iniciālis un uzvārds).

Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā iesējumā, kā arī elektroniski, ierakstītas CDR vai citā datu nesējā, MS Excel formātā Tehniskajam piedāvājumam pievienotās izvērstās lokālās tāmes, kam nav valsts noslēpuma statuss (3. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 1. pielikums). Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”. Tehniskajam piedāvājumam pievienotās izvērstās lokālās tāmes, kam ir valsts noslēpuma statuss (3. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 2. pielikums) vienā oriģinālā eksemplārā ir jāpievieno atsevišķā aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI”, kā arī, ja attiecīgajam pretendentam ir industriālās drošības sertifikāts, kas piešķir tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu, apstrādē izmantojot akreditētas informācijas sistēmas, šīs izvērstās lokālās tāmes jāiesniedz arī elektroniski, ierakstītas CDR vai citā datu nesējā, MS Excel formātā.

Piedāvājuma oriģināls, kopija, atsevišķā aploksne ar lokālajām tāmēm, kam ir valsts noslēpuma statuss, un piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda Pasūtītājs, piedāvājuma nosaukums: iepirkums Nr. TNA 2016/44“Jaunā cietuma ēku kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvniecība” piedāvājums, neatvērt līdz **2017. gada. 17. maija, plkst. 11.00**”.

Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

1. Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkuma komisijas sēdē **2017. gada 17. maijā, plkst. 11.00,** Tieslietu ministrijā, Brīvības bulvāris 36, Rīgā, LV-1536, 153. kab., izņemot, ja Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegts iesniegums, kas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta piekto prim daļu liedz atvērt piedāvājumus.

Personām, kuras vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, sava dalība piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 1 (vienu) darba dienu iepriekš jāpiesaka Pasūtītāja kontaktpersonai, kā arī, ierodoties uz piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, jāņem līdz Latvijas Republikā atzīts personu apliecinošs dokuments.

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu, kā arī pārliecinās par piedāvājuma nodrošinājuma pierādošu dokumentu esamību. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

1. Pretendentu pārbaude un atlase

Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem, bet, ņemot vērā šī panta otrajā daļā noteiktos termiņus, kā arī astotajā daļā un Publisko iepirkumu likuma 39.3 pantā „Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana” noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā, kā tas noteikts šī nolikuma 16. punktā.

Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju, un šai informācijai ir būtiska nozīme kvalifikācijas apliecināšanai.

Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Pretendents neatbilst nolikuma 2. pielikuma ,,Kvalifikācija” norādītajām prasībām.

Piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

1. Finanšu piedāvājumu pārbaude un atlase

Komisija pārbauda, vai Pretendents ir aizpildījis nolikuma 1. pielikumu „Finanšu piedāvājums” atbilstoši prasībām un finanšu piedāvājuma derīguma termiņu.

Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās cenas.

Ja iepirkuma komisija konstatē aritmētisku kļūdu, tā šo kļūdu izlabo un par kļūdas izlabošanu paziņo pretendentam. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā aritmētisko kļūdu labojumus.

Ja Pretendents ir piedāvājis atlaidi, komisija vērtē finanšu piedāvājumu ar atlaidi, tostarp, vai finanšu piedāvājums ar atlaidi nav uzskatāms par nepamatoti lētu.

Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam iesniegt piedāvājumā piedāvātās līgumcenas izmaksu kalkulāciju, lai pārliecinātos par iesniegtās cenas objektivitāti un par to, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.

Komisijai ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tā konstatē, ka Pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 % (astoņdesmit procentiem) (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā, vai attiecīgās kompetentās ārvalsts iestādes apkopotajiem datiem. Ja Pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

Ja piedāvājums konkrētam līgumam ir nepamatoti lēts, komisija pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem un, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus Publisko iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā minētos faktorus. Publisko iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 6. punktā minēto faktu izvērtēšanai, par Latvijā reģistrētajiem Pretendentiem komisija pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta atzinumu par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību atbilstoši Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju veiktajai saimnieciskajai darbībai.

Komisija noraida finanšu piedāvājumu šādos gadījumos:

Piedāvājuma derīguma termiņš ir beidzies;

Nolikuma 1. pielikums „Finanšu piedāvājums” nav aizpildīts atbilstoši noteiktajām prasībām. Komisija nenoraida piedāvājumu, ja nepieciešamo papildus informāciju iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Piedāvājums ir nepamatoti lēts.

1. Tehnisko piedāvājumu pārbaude un atlase

Pretendents sagatavo Tehnisko piedāvājumu atbilstoši nolikuma 3. pielikumā „Tehniskais piedāvājums” noteiktajām prasībām.

Pasūtītājs atlasa to Pretendentu tehniskos piedāvājumus, kuru iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst šādām prasībām:

tajā ir ietverta nolikuma 3. pielikuma „Tehniskais piedāvājums” norādītā informācija;

Pretendents ir apliecinājis, ka Darba uzdevums tam ir saprotams un Pretendents ir gatavs to izpildīt, kā arī noslēgt Būvniecības līgumu saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem.

Komisija noraida Tehnisko piedāvājumu, ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 13.1. punkta prasībām.

1. Piedāvājumu vērtēšana

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Turpmākajos punktos aprakstītajā kārtībā tiek izvērtēti to Pretendentu piedāvājumi, kuri atzīti par atbilstošiem Pretendentu atlasē, un kuru piedāvājumi atzīti par atbilstošiem gan Tehniskā piedāvājuma, gan Finanšu piedāvājuma pārbaudē, t.sk., nav atzīti par nepamatoti lētiem.

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, ņemot vērā sekojošus kritērijus un to īpatsvaru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Kritēriji** | **Maksimālais punktu skaits** |
| 1. | CCena par cietuma ēku kompleksa būvniecību (EUR bez PVN) (neskaitot Finanšu piedāvājumā izrēķināto pasūtītāja rezervi). | 75 |
| 2. | AAvansa apmērs. Maksimālais pieejamais avansa apmērs ir 10% (desmit procenti) no piedāvātās cenas. | 5 |
| 3. | ODarbu veikšanas projekta koncepcija. | 20 |
| **Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits viena Komisijas locekļa vērtējumā** | **100** |

Punktu piešķiršanas metodoloģija:

Cena (C) tiek vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta Finanšu piedāvājumā piedāvāto galīgo cenu. Punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Cn=P x (Cmin/Cpied), kur:

Cn – cenas novērtējuma rezultāts;

P – cenas īpatsvars, cenai noteiktais maksimālais iespējamais punktu skaits;

Cmin – lētākā piedāvātā cena finanšu piedāvājumā, kas atlasīts;

Cpied – vērtējamā piedāvājuma cena.

Pretendents, kuram ir viszemākā piedāvātā cena, saņem 75 punktus, bet pārējie saskaņā ar formulu proporcionāli mazāk.

Avansa izmaksas apmērs (%) Būvniecības līguma izpildes laikā (A) tiek vērtēts, pamatojoties uz Pretendenta finanšu piedāvājumā ietverto informāciju. Maksimālais Pretendentam pieejamais avansa apmērs ir 10% (desmit procenti) no piedāvātās cenas. Punkti tiks piešķirti saskaņā ar šādiem kritērijiem.

|  |  |
| --- | --- |
| **Avansa izmaksas apmērs (%)** | **Punktu skaits** |
| Avanss nav nepieciešams – 0% | 5 |
| 0,1-2,0%  | 4 |
| 2,1-4,0% | 3 |
| 4,1-6,0% | 2 |
| 6,1-8,0% | 1 |
| 8,1-10% | 0 |

Darbu veikšanas projekta koncepcija raksturos Pretendenta izpratni par darba uzdevumu. Punkti tiks piešķirti saskaņā ar kritērijiem.

|  |  |
| --- | --- |
| **Darbu veikšanas projekta koncepcija** | **Punktu skaits** |
| Koncepcija paredz visus pasākumus, kādi ir norādīti darbu organizācijas projektā (tehniskā projekta sastāvdaļa DOP) un kādi paredzēti Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”” un Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.3. sadaļā. Koncepcija paredz pasākumus, kādi būs jāveic būvdarbu laikā saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, tehnisko projektu un reālo situāciju dabā | 18 – 20 punkti |
| Nav piedāvāts viens no pasākumiem, kādi ir norādīti darbu organizācijas projektā (tehniskā projekta sastāvdaļa DOP) un kādi paredzēti Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”” un Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.3. sadaļā. Koncepcija paredz pasākumus, kādi būs jāveic būvdarbu laikā saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, tehnisko projektu un reālo situāciju dabā | 9 – 10 punkti |
| Nav piedāvāti divi no pasākumiem, kādi ir norādīti darbu organizācijas projektā (tehniskā projekta sastāvdaļa DOP) un kādi paredzēti Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”” un Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.3. sadaļā. Koncepcija paredz pasākumus, kādi būs jāveic būvdarbu laikā saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, tehnisko projektu un reālo situāciju dabā | 4 – 5 punkti |
| Nav piedāvāti trīs vai vairāki no pasākumiem, kādi ir norādīti darbu organizācijas projektā (tehniskā projekta sastāvdaļa DOP) un kādi paredzēti Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”” un Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.3. sadaļā. Koncepcija paredz pasākumus, kādi būs jāveic būvdarbu laikā saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, tehnisko projektu un reālo situāciju dabā | 0 punkti |

Vērtēšanā tiks izmantota Pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija, katram Konkursa Komisijas loceklim to vērtējot individuāli. Pretendenta piedāvājuma iegūtie punkti tiek noteikti, summējot visu Komisijas locekļu individuālos vērtējumus un nosakot Pretendenta piedāvājuma vidējo vērtējumu. Konkursa komisijas locekļi, individuāli vērtējot, pamato savu lēmumu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Konkursa komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo vērtējumu (punktu summu) saskaņā ar šādu formulu:



Rn – piedāvājuma gala novērtējums (punktos);

Cn – cenas novērtējuma rezultāts;

An – pieprasītā avansa maksājuma novērtējuma rezultāts;

On – darbu izpildes organizācijas novērtējuma rezultāts;

Sn – iepirkuma komisijas locekļu skaits, kas piedalījušies piedāvājuma vērtēšanā.

Gadījumā, ja izvēlēti divi vai vairāki pretendenti (vienāds punktu skaits), tad Pasūtītājs piedāvājumu izvēlas pēc tā, kuram Pretendentam tiek piedāvāts atbildīgais būvdarbu vadītājs ar lielāko pieredzi.

1. Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu

Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības:

veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas minēto pretendentu izslēgšanas gadījuma esamību (ievērojot 39.1 panta otrajā daļā noteikto termiņu). Pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.-7. punktā minēto izslēgšanas noteikumu neesamību veic arī attiecībā uz personu apvienības un personālsabiedrības biedru (ja Pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība) un personu, uz kura iespējām Pretendents balstās, kā arī par Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 2.-7. punktā minēto izslēgšanas noteikumu esamību attiecībā uz Pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem. Pārbaudi veic Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta septītajā daļā paredzētajā kārtībā attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu un šī panta desmitajā daļā noteiktajā kārtībā attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai ārvalstī dzīvojošu personu, t.sk., Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta un pastāvīgi dzīvo ārvalstī. Minēto pārbaudi veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta vienpadsmitajā daļā noteikto;

Pārliecinās, ka Pretendentam un, ja nepieciešams – tā apakšuzņēmējiem - uz Būvniecības līguma noslēgšanas brīdi būs spēkā esošs industriālās drošības sertifikāts. Ja Industriālās drošības sertifikāta derīguma termiņš ir mazāks par 4 (četriem) mēnešiem, Pretendentam ir jāiesniedz pierādījumi, ka ir iesniegti dokumenti Industriālā drošības sertifikāta pagarināšanai.

Ja saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju, vai Pretendenta, kas ir reģistrēts ārvalstī, iesniegto informāciju, ir konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 5. punktā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem attiecībā uz Pretendentu vai Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minēto personu (nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) *euro*, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu), iepirkuma komisija par to informē Pretendentu un nosaka termiņu - 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - Publisko iepirkumu likuma 39.1panta sestajā daļā paredzētā apliecinājuma iesniegšanai. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums par Pretendentu nav iesniegts, iepirkuma komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

Ja iepirkuma komisija konstatē, ka apakšuzņēmējs, kura veicamo Darbu vērtība ir vismaz 20 % (divdesmit procenti) no kopējās līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, tas pieprasa, lai Pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.

Ja iepirkuma komisija konstatē, ka persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, tas pieprasa, lai Pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.

Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents vai personu apvienības, vai personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība) atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam un ir norādījis to savā piedāvājumā, tā pieprasa skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Ja Pretendents komisijas noteiktajā termiņā neiesniedz minēto skaidrojumu un pierādījumus, iepirkumu komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja Pretendents komisijas noteiktajā termiņām iesniedz skaidrojumu un pierādījumus – iepirkuma komisija tos izvērtē Publisko iepirkumu likuma 39.3 panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. Ja Iepirkuma komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tā pieņem lēmumu neizslēgt Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no tālākas darbības iepirkuma procedūrā.

Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša Pretendenta vai citas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

Ja Pasūtītāja rīcībā nonāk informācija, ka uz Pretendentu, personu apvienības vai personālsabiedrības biedru, apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 % (divdesmit procenti) no kopējās Būvdarbu līguma vērtības, vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām atlases prasībām, attiecas kāds no 39.1panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem (izņemot nodokļu parādus), Pasūtītājs informāciju pārbauda jebkurā iepirkuma procedūras stadijā līdz pat iepirkuma līguma noslēgšanai.

1. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju.

Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:

noraidītajam Pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;

Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;

termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 83. panta otrās daļas 1. vai 2. punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Ja tikai viens Pretendents atbilst visām konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, komisija sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 83. panta otrās daļas 1. vai 2. punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.

Komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

Iepirkuma līgumu par Darba izpildi slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc visu šādu nosacījumu iestāšanās:

nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 83. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:

10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, un papildus viena darbdiena;

15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.;

ja nogaidīšanas termiņa pēdējā diena ir darbdiena, pirms kuras bijusi brīvdiena vai svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.

Izraudzītais Pretendents ir iesniedzis:

piegādātāju apvienības sabiedrības līgumu vai reģistrējis pilnsabiedrību un iesniedzis tās reģistrācijas apliecības kopiju (ja tas nepieciešams saskaņā ar nolikuma 5.1.2. punktu, t.sk. 6.2. punktu) 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Pretendents ir saņēmis Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt Būvniecības līgumu;

parakstītu Būvniecības līgumu 10 (desmit) darbdienu laikā no brīža, kad Pretendents ir saņēmis Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt Līgumu par pakalpojumu sniegšanu, kopā ar:

* + - * 1. profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, kas atbilst Būvniecības līguma 9.1. punktam;
				2. būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi, kas atbilst Būvniecības līguma 9.2. punktam;
				3. līguma izpildes garantiju, kas atbilst Būvniecības līguma 9.6. punktam.

Būvniecības līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 8. pielikumam „Būvniecības līgums”. Līgumam pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei.

Komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja Pretendents:

nolikumā noteiktajos gadījumos un nolikuma 16.7.2. punktā noteiktajos termiņos neiesniedz nolikuma 16.7.2. punktā noteiktos dokumentus;

atsakās slēgt Būvniecības līgumu;

Būvniecības līgums nestājas spēkā saskaņā ar Būvniecības līguma 17.1. punktu.

Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu komisija izvērtē nākamo Pretendentu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56. panta sestās daļas nosacījumiem. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt vai neparaksta iepirkuma līgumu, vai neizpilda citas prasības, komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

1. Piegādātāja un Pretendenta tiesības

Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma dokumentos ietvertajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu vai pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 30. panta trešajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam varētu to sniegt 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pretendents var pieprasīt un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājumu atvēršanas lapas kopiju, kas ir piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola pielikums.

Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

Piegādātājam un Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, vai par Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā, ja tas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums.

1. Iepirkuma komisijas tiesības

Komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā, saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 45.pantu, ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.

Ja Pretendents iesniedzis dokumentu atvasinājumus, tad šaubu gadījumā par iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu komisija var pieprasīt Pretendentam uzrādīt dokumentu oriģinālus.

Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

Komisija var jebkurā brīdī nolemt pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, tajā skaitā, ja iesniegto piedāvājumu cenas pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas.

1. Iepirkuma komisijas pienākumi

Komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.

Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā pa pastu vai elektroniski, vai piegādājot personīgi, pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, komisija to sniedz elektroniski vai norāda, kur ar to varēs iepazīties, 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju tādā apjomā, kas pieļaujams, interneta vietnē: http://www.tna.lv/publiskie-iepirkumi/pazinojumi-par-jauniem-iepirkumiem/, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju Pasūtītāja interneta vietnē: http://www.tna.lv/publiskie-iepirkumi/paziņojumi-par-jauniem-iepirkumiem/, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

Ja komisija konstatē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1, 40., 41., 42., 43. un 44. panta noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.

Komisija sagatavo ziņojumu par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek iesniegts publicēšanai paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, izsniedz 2 (divu) darbdienu laikā.

Ja komisija nolemj pārtraukt iepirkuma procedūru, komisija nosūta nolikuma 16.4. punktā (Publisko iepirkumu likuma 32. panta trešā daļa) minēto informāciju visiem Pretendentiem un iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, kurā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

1. pielikums. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam | VAS „Tiesu namu aģentūra” |
| Pretendents |  |
| Reģistrācijas Nr., juridiskā adrese |  |
| E-pasta adrese, faksa Nr. |  |
| Pretendenta kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, telefons): |  |

1. Piedāvājam veikt **jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvniecību** (turpmāk – Darbs) saskaņā ar iepirkuma Nr. TNA 2016/44 “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvniecība” noteikumiem, Būvprojektu, Tehnisko specifikāciju un mūsu iesniegto Tehnisko piedāvājumu, Būvniecības līguma projektu un šim piedāvājumam pievienotajām izvērstajām tāmēm, par:

|  |
| --- |
| **kopējo līguma cenu bez PVN** **(EUR)** |
|  |

Tai skaitā:

Līgumcena: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

Aprēķinātā pasūtītāja rezerve 2% no līgumcenas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

Līgumcena ietver:

| **Nr. p.k.** | **Darbu grupas** | **Tiešās izmaksas EUR** | **Darba ietilpība cilv./h** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kopā** | **Darbs** | **Materiāli** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 0.1. | Būvlaukuma sagatavošanas darbi (un arī uzturēšana) |  |  |  |  |
| 0.2. | Kopā **tiešās** izmaksas (ar materiāla transportu un būvgrūžu izvešanu) par būvlaukuma sagatavošanu |  |  |  |  |
| 0.3. | Virsizdevumi \_\_\_\_\_% un peļņa \_\_\_\_% (nosaka pretendents) |  | x | x | x |
| 0.4. | Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% |  |  | x | x |
| 0.5. | **Pavisam par būvlaukumu** |  |  |  |  |
| 1. | Ēka Nr. 1. Centrālā ieejas ēka.Tai skaitā: | x | x | x |  |
| 1.1. | Pamati |  |  |  |  |
| 1.2. | Kolonas |  |  |  |  |
| 1.3. | Metāla konstrukcijas |  |  |  |  |
| 1.4. | Sienas, starpsienas, ailu pārsedzes |  |  |  |  |
| 1.5. | Pārsegumi |  |  |  |  |
| 1.6. | Jumts |  |  |  |  |
| 1.7. | Ailes |  |  |  |  |
| 1.8. | Ārējās un iekšējās kāpnes |  |  |  |  |
| 1.9. | Grīdas |  |  |  |  |
| 1.10. | Iekšējā apdare |  |  |  |  |
| 1.11. | Fasādes |  |  |  |  |
| 1.12. | Visa veida ūdensvadi un kanalizācija |  |  |  |  |
| 1.13. | Apkure, arī gaisa apkure un aizkari |  |  |  |  |
| 1.14. | Kondicionēšana |  |  |  |  |
| 1.15. | Siltummezgls |  |  |  |  |
| 1.16. | Ventilācija |  |  |  |  |
| 1.17. | Iekšējā elektroapgāde un zemējums |  |  |  |  |
| 1.18. | Automātiskā gāzes ugunsdzēsības sistēma |  |  |  |  |
| 1.19. | Apsardzes sistēma |  |  |  |  |
| 1.20. | Telefonu sistēma |  |  |  |  |
| 1.21. | Balss un datu tīklu sistēma  |  |  |  |  |
| 1.22. | Radio un sakaru sistēmas |  |  |  |  |
| 1.23. | Centralizētā izziņošanas sistēma |  |  |  |  |
| 1.24. | Piekļuves kontroles sistēma |  |  |  |  |
| 1.25. | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |  |
| 1.26. | Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |  |  |  |  |
| 1.27. | Ēkas vadības sistēma |  |  |  |  |
| 1.28. | Kopā **tiešās** izmaksas (ar materiāla transportu un būvgrūžu izvešanu) par ēku Nr. 1 |  |  |  |  |
| 1.29. | Virsizdevumi \_\_\_\_\_% un peļņa \_\_\_\_% (nosaka pretendents) |  | x | x | x |
| 1.30. | Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% |  |  | x | x |
| **1.31.** | **Pavisam par ēku Nr. 1 bez PVN** |  | x | x | x |
| 2. | Ēka Nr. 2. Galvenā ēka. Tai skaitā: |  | x | x | x |
| 2.1. | Pamati |  |  |  |  |
| 2.2. | Kolonas |  |  |  |  |
| 2.3. | Metāla konstrukcijas |  |  |  |  |
| 2.4. | Sienas, starpsienas, ailu pārsedzes |  |  |  |  |
| 2.5. | Pārsegumi |  |  |  |  |
| 2.6. | Jumts |  |  |  |  |
| 2.7. | Ailes |  |  |  |  |
| 2.8. | Ārējās un iekšējās kāpnes |  |  |  |  |
| 2.9. | Grīdas |  |  |  |  |
| 2.10. | Iekšējā apdare |  |  |  |  |
| 2.11. | Fasādes |  |  |  |  |
| 2.12. | Visa veida ūdensvadi un kanalizācija |  |  |  |  |
| 2.13. | Apkures sistēma: A1 (radiatori), A2 (gludu cauruļu), A3 (zemgrīdas)  |  |  |  |  |
| 2.14. | Kondicionēšana |  |  |  |  |
| 2.15. | Siltummezgls |  |  |  |  |
| 2.16. | Ventilācija |  |  |  |  |
| 2.17. | Iekšējā elektroapgāde un zemējums |  |  |  |  |
| 2.18 | Apsardzes sistēma |  |  |  |  |
| 2.19. | Telefonu sistēma |  |  |  |  |
| 2.20. | Balss un datu tīklu sistēma  |  |  |  |  |
| 2.21. | Radio un sakaru sistēmas |  |  |  |  |
| 2.22. | Centrālā izziņošanas sistēma |  |  |  |  |
| 2.23. | Piekļuves kontroles sistēma |  |  |  |  |
| 2.24. | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |  |
| 2.25. | Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |  |  |  |  |
| 2.26. | Ēkas vadības sistēma |  |  |  |  |
| 2.27. | Kopā tiešās izmaksas (ar transporta izmaksām un būvgrūžu izvešanu) par ēku Nr. 2 |  |  |  |  |
| 2.28. | Virsizdevumi \_\_\_\_\_% un peļņa \_\_\_\_% (nosaka pretendents) |  | x | x | x |
| 2.29. | Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% |  |  | x | x |
| 2.30. | **Pavisam par ēku Nr. 2 bez PVN** |  | x | x | x |
| 3. | Ēka Nr. 3. Izglītības centrs. Tai skaitā: |  | x | x | x |
| 3.1. | Pamati |  |  |  |  |
| 3.2. | Kolonas |  |  |  |  |
| 3.3. | Metāla konstrukcijas |  |  |  |  |
| 3.4. | Sienas, starpsienas, ailu pārsedzes |  |  |  |  |
| 3.5. | Pārsegumi |  |  |  |  |
| 3.6. | Jumts |  |  |  |  |
| 3.7. | Ailes |  |  |  |  |
| 3.8. | Ārējās un iekšējās kāpnes |  |  |  |  |
| 3.9. | Grīdas |  |  |  |  |
| 3.10. | Iekšējā apdare |  |  |  |  |
| 3.11. | Fasādes |  |  |  |  |
| 3.12. | Visa veida ūdensvadi un kanalizācija |  |  |  |  |
| 3.13. | Apkure (arī gaisa apkure un siltumapgāde)  |  |  |  |  |
| 3.14. | Kondicionēšana |  |  |  |  |
| 3.15. | Siltummezgls |  |  |  |  |
| 3.16. | Ventilācija |  |  |  |  |
| 3.17. | Iekšējā elektroapgāde un zemējums |  |  |  |  |
| 3.18 | Gāzes ugunsdzēsības sistēma |  |  |  |  |
| 3.19. | Apsardzes sistēma |  |  |  |  |
| 3.20. | Telefonu sistēma |  |  |  |  |
| 3.21. | Balss un datu tīklu sistēma  |  |  |  |  |
| 3.22. | Radio sakaru sistēmas |  |  |  |  |
| 3.23. | Centrālā izziņošanas sistēma |  |  |  |  |
| 3.24. | Piekļuves kontroles sistēma |  |  |  |  |
| 3.25. | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |  |
| 3.26. | Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |  |  |  |  |
| 3.27. | Ēkas vadības sistēma |  |  |  |  |
| 3.28. | Kopā tiešās izmaksas (ar transporta izmaksām un būvgrūžu izvešanu ) par ēku Nr. 3 |  |  |  |  |
| 3.29. | Virsizdevumi \_\_\_\_\_% un peļņa \_\_\_\_% (nosaka pretendents) |  | x | x | x |
| 3.30. | Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% |  |  | x | x |
| 3.31. | **Pavisam par ēku Nr. 3 bez PVN** |  | x | x | x |
| 4. | Ēka Nr. 4. Nodarbinātības centrs, ēdināšanas bloks. Tai skaitā: |  | x | x | x |
| 4.1. | Pamati |  |  |  |  |
| 4.2. | Kolonas |  |  |  |  |
| 4.3. | Metāla konstrukcijas |  |  |  |  |
| 4.4. | Sienas, starpsienas, ailu pārsedzes, sijas |  |  |  |  |
| 4.5. | Pārsegumi |  |  |  |  |
| 4.6. | Jumts |  |  |  |  |
| 4.7. | Ailes |  |  |  |  |
| 4.8. | Ārējās un iekšējās kāpnes |  |  |  |  |
| 4.9. | Grīdas |  |  |  |  |
| 4.10. | Iekšējā apdare |  |  |  |  |
| 4.11. | Fasādes |  |  |  |  |
| 4.12. | Visa veida ūdensvadi un kanalizācija |  |  |  |  |
| 4.13. | Apkure un gaisa agregātu apkures sistēmas GAA un GA1  |  |  |  |  |
| 4.14. | Kondicionēšana |  |  |  |  |
| 4.15. | Siltummezgli |  |  |  |  |
| 4.16. | Ventilācija |  |  |  |  |
| 4.17. | Iekšējā elektroapgāde un zemējums |  |  |  |  |
| 4.18 | Apsardzes sistēma |  |  |  |  |
| 4.19. | Telefonu sistēma |  |  |  |  |
| 4.20. | Balss un datu tīklu sistēma  |  |  |  |  |
| 4.21. | Radio sakaru sistēmas |  |  |  |  |
| 4.22. | Centrālā izziņošanas sistēma |  |  |  |  |
| 4.23. | Piekļuves kontroles sistēma |  |  |  |  |
| 4.24. | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |  |
| 4.25. | Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |  |  |  |  |
| 4.26. | Ēkas vadības sistēma |  |  |  |  |
| 4.27. | Kopā tiešās izmaksas (ar transporta izmaksām un būvgrūžu izvešanu) par ēku Nr. 4 |  |  |  |  |
| 4.28. | Virsizdevumi \_\_\_\_\_% un peļņa \_\_\_\_% (nosaka pretendents) |  |  |  |  |
| 4.29. | Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% |  |  | x | x |
| 4.30. | **Pavisam par ēku Nr. 4 bez PVN** |  | x | x | x |
| 5. | Ēka Nr. 5. Dzīvojamais korpuss. Tai skaitā: |  | x | x | x |
| 5.1. | Pamati |  |  |  |  |
| 5.2. | Kolonas |  |  |  |  |
| 5.3. | Metāla konstrukcijas |  |  |  |  |
| 5.4. | Sienas, starpsienas, ailu pārsedzes |  |  |  |  |
| 5.5. | Pārsegumi |  |  |  |  |
| 5.6. | Jumts |  |  |  |  |
| 5.7. | Ailes |  |  |  |  |
| 5.8. | Ārējās un iekšējās kāpnes |  |  |  |  |
| 5.9. | Grīdas |  |  |  |  |
| 5.10. | Iekšējā apdare |  |  |  |  |
| 5.11. | Fasādes |  |  |  |  |
| 5.12. | Visa veida ūdensvadi (bez ugunsdzēsības) un kanalizācija |  |  |  |  |
| 5.13. | Ugunsdzēsības ūdensvads |  |  |  |  |
| 5.14. | Apkures sistēma (A1, A2, A3), arī kaloriferu sistēma |  |  |  |  |
| 5.15. | Kondicionēšana |  |  |  |  |
| 5.16. | Siltummezgls |  |  |  |  |
| 5.17. | Ventilācija |  |  |  |  |
| 5.18 | Iekšējā elektroapgāde un zemējums |  |  |  |  |
| 5.19. | Apsardzes sistēma |  |  |  |  |
| 5.20. | Telefonu sistēma |  |  |  |  |
| 5.21. | Balss un datu tīklu sistēma  |  |  |  |  |
| 5.22. | Radio sakaru sistēmas |  |  |  |  |
| 5.23. | Centrālā izziņošanas sistēma |  |  |  |  |
| 5.24. | Piekļuves kontroles sistēma |  |  |  |  |
| 5.25. | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |  |
| 5.26. | Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |  |  |  |  |
| 5.27. | Ēkas vadības sistēma |  |  |  |  |
| 5.28. | Kopā tiešās izmaksas (ar transporta izmaksām un būvgrūžu izvešanu) par ēku Nr. 5 |  |  |  |  |
| 5.29. | Virsizdevumi \_\_\_\_\_% un peļņa \_\_\_\_% (nosaka pretendents) |  | x | x | x |
| 5.30. | Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% |  |  | x | x |
| 5.31. | **Pavisam par ēku Nr. 5 bez PVN** |  | x | x | x |
| 6. | Ēka Nr. 6. Dzīvojamais korpuss. Tai skaitā: |  |  |  |  |
| 6.1. | Pamati |  |  |  |  |
| 6.2. | Kolonas |  |  |  |  |
| 6.3. | Metāla konstrukcijas |  |  |  |  |
| 6.4. | Sienas, starpsienas, ailu pārsedzes |  |  |  |  |
| 6.5. | Pārsegumi |  |  |  |  |
| 6.6. | Jumts |  |  |  |  |
| 6.7. | Ailes |  |  |  |  |
| 6.8. | Ārējās un iekšējās kāpnes |  |  |  |  |
| 6.9. | Grīdas |  |  |  |  |
| 6.10. | Iekšējā apdare  |  |  |  |  |
| 6.11. | Fasādes |  |  |  |  |
| 6.12. | Visa veida ūdensvadi (bez ugunsdzēsības), un kanalizācija |  |  |  |  |
| 6.13. | Ugunsdzēsības ūdensvads Ū-2 |  |  |  |  |
| 6.14. | Apkures sistēma A1, A2 un A3, arī kaloriferu sistēma  |  |  |  |  |
| 6.15. | Kondicionēšana |  |  |  |  |
| 6.16. | Siltummezgls |  |  |  |  |
| 6.17. | Ventilācija |  |  |  |  |
| 6.18 | Iekšējā elektroapgāde un zemējums |  |  |  |  |
| 6.19. | Apsardzes sistēma |  |  |  |  |
| 6.20. | Telefonu sistēma |  |  |  |  |
| 6.21. | Balss un datu tīklu sistēma  |  |  |  |  |
| 6.22. | Radio sakaru sistēmas |  |  |  |  |
| 6.23. | Piekļuves kontroles sistēma |  |  |  |  |
| 6.24. | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |  |
| 6.25. | Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |  |  |  |  |
| 6.26. | Centrālā izziņošanas sistēma |  |  |  |  |
| 6.27. | Ēkas vadības sistēma |  |  |  |  |
| 6.28. | Kopā tiešās izmaksas (ar transporta izmaksām un būvgrūžu izvešanu) par ēku Nr. 6 |  |  |  |  |
| 6.29. | Virsizdevumi \_\_\_\_\_% un peļņa \_\_\_\_% (nosaka pretendents) |  | x | x | x |
| 6.30. | Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% |  |  | x | x |
| 6.31. | **Pavisam par ēku Nr. 6 bez PVN** |  | x | x | x |
| 7. | Ēka Nr. 7. Atklātais cietums. Tai skaitā: |  |  |  |  |
| 7.1. | Pamati |  |  |  |  |
| 7.2. | Kolonas |  |  |  |  |
| 7.3. | Metāla konstrukcijas |  |  |  |  |
| 7.4. | Sienas, starpsienas, ailu pārsedzes |  |  |  |  |
| 7.5. | Pārsegumi |  |  |  |  |
| 7.6. | Jumts |  |  |  |  |
| 7.7. | Ailes |  |  |  |  |
| 7.8. | Ārējās un iekšējās kāpnes |  |  |  |  |
| 7.9. | Grīdas |  |  |  |  |
| 7.10. | Iekšējā apdare  |  |  |  |  |
| 7.11. | Fasādes |  |  |  |  |
| 7.12.1. | Visa veida ūdensvadi (bez ugunsdzēsības)  |  |  |  |  |
| 7.12.2. | Visa veida kanalizācija |  |  |  |  |
| 7.13. | Ugunsdzēsības ūdensvads Ū-2 |  |  |  |  |
| 7.14. | Apkure, arī zemgrīdas, gaisa aizkari un siltumapgāde |  |  |  |  |
| 7.15. | Kondicionēšana |  |  |  |  |
| 7.16. | Siltummezgls |  |  |  |  |
| 7.17. | Ventilācija |  |  |  |  |
| 7.18 | Iekšējā elektroapgāde un zemējums |  |  |  |  |
| 7.19. | Apsardzes sistēma |  |  |  |  |
| 7.20. | Telefonu sistēma |  |  |  |  |
| 7.21. | Balss un datu tīklu sistēma  |  |  |  |  |
| 7.22. | Radio sakaru sistēmas |  |  |  |  |
| 7.23. | Centrālā izziņošanas sistēma |  |  |  |  |
| 7.24. | Piekļuves kontroles sistēma |  |  |  |  |
| 7.25. | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |  |
| 7.27. | Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |  |  |  |  |
| 7.28. | Ēkas vadības sistēma |  |  |  |  |
| 7.29. | Kopā tiešās izmaksas (ar transporta izmaksām un būvgrūžu izvešanu) par ēku Nr. 7 |  |  |  |  |
| 7.30. | Virsizdevumi \_\_\_\_\_% un peļņa \_\_\_\_% (nosaka pretendents) |  | x | x | x |
| 7.31. | Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% |  |  | x | x |
| 7.32. | **Pavisam par ēku Nr. 7 bez PVN** |  | x | x | x |
| 8. | Ēka Nr. 8. Katlu māja Tai skaitā: |  |  |  |  |
| 8.1. | Pamati |  |  |  |  |
| 8.2. | Metāla konstrukcijas |  |  |  |  |
| 8.3. | Grīdas, starpsienas |  |  |  |  |
| 8.4. | Iekšējā apdare  |  |  |  |  |
| 8.5. | Fasāde, jumts, sienas |  |  |  |  |
| 8.6. | Ailes |  |  |  |  |
| 8.7. | Iekšējie ūdensvadi un kanalizācija |  |  |  |  |
| 8.8. | Apkure |  |  |  |  |
| 8.9. | Siltummezgls |  |  |  |  |
| 8.10. | Ventilācija |  |  |  |  |
| 8.11. | Iekšējā elektroapgāde un zemējums |  |  |  |  |
| 8.12. | Piekļuves kontroles sistēma |  |  |  |  |
| 8.13. | Automātiskā ugunsdzēsības atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma |  |  |  |  |
| 8.14. | Ēkas vadības sistēma |  |  |  |  |
| 8.15. | Kopā tiešās izmaksas (ar transporta izmaksām un būvgrūžu izvešanu) par ēku Nr. 8 |  |  |  |  |
| 8.16. | Virsizdevumi \_\_\_\_\_% un peļņa \_\_\_\_% (nosaka pretendents) |  | x | x | x |
| 8.17. | Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% |  |  | x | x |
| 8.18. | **Pavisam par ēku Nr. 8 bez PVN** |  | x | x | x |
| 9. | Ārējie inženiertīkli, ceļi un laukumi, ģeneratoru transformatori.Tai skaitā: |  |  |  |  |
| 9.1. | Ārējie pagalma tīkli |  |  |  |  |
| 9.2. | Ārējie ārpuspagalma tīkli |  |  |  |  |
| 9.3. | Zemes darbi |  |  |  |  |
| 9.4. | Ceļi un laukumi |  |  |  |  |
| 9.5. | Labiekārtošana |  |  |  |  |
| 9.6. | Kopā tiešās izmaksas (ar transporta izmaksām un būvgrūžu izvešanu) par objektu 9 |  |  |  |  |
| 9.7. | Virsizdevumi \_\_\_\_\_% un peļņa \_\_\_\_% (nosaka pretendents) |  | x | x | x |
| 9.8. | Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% |  |  | x | x |
| 9.9. | **Pavisam par objektu 9 bez PVN** |  | x | x | x |
| 10. | Kopā punkti no Nr. 0. līdz Nr. 9. ieskaitot |  | x | x |  |
| 12. | Piedāvātā cena kopā bez PVN  |  | x | x | x |

Piedāvātā līgumcena ir pamatota uz aprēķiniem, kas ietverti Tehniskajam piedāvājumam pievienotajās izvērstajās tāmēs – tehniskā piedāvājuma sastāvdaļa.

1. Piedāvājam būvdarbu izpildes termiņu: \_\_\_\_ kalendārie mēneši.
2. Piedāvājam avansa apmēru: \_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR).
3. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti un piekrītam visām iepirkuma nolikumā un Būvniecības līguma projektā izvirzītajām prasībām un noteikumiem.
4. Apliecinām, ka darba uzdevums ir saprotams un esam gatavi to izpildīt, kā arī noslēgt Būvniecības līgumu saskaņā ar iepirkuma dokumentācijā ietverto projektu.
5. Apliecinām, ka Būvniecības līguma noslēgšanas gadījumā paši esam atbildīgi par nepieciešamo reģistrāciju veikšanu profesionālās darbības veikšanas un nodokļu maksāšanas nolūkā.
6. Šis piedāvājums ir derīgs 180 (viens simts astoņdesmit) dienas, sākot ar dienu, kas seko aiz iepirkuma Nr. TNA 2016/44 nolikuma 7.1. punktā noteiktā datuma.

Pielikumā:

1. Pielikums Nr. 1: Aprēķins par finanšu apgrozījumu būvniecībā, apliecinājums par pozitīvu pašu kapitālu un likviditātes koeficientu

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

1. pielikums. KVALIFIKĀCIJA

Iepirkums Nr. TNA 2016/44

| **Nr.** | **Prasība:** | **Iesniedzamais dokuments:** |
| --- | --- | --- |
| * 1. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
 |
|  | Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina, ka attiecīgais Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem. | a) Komisija pārbauda Pretendenta reģistrācijas faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā ([www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv)) vai citā pieejamā datu bāzē.b) Komisija pārbauda Pretendenta tiesības veikt būvdarbus Būvniecības informācijas sistēmā ([www.bis.gov.lv](http://www.bis.gov.lv)). c) Ārvalstī reģistrētam Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, piedāvājumam jāpievieno attiecīgos reģistrācijas faktus apliecinoši dokumenti. |
|  | Pretendentam ir spēkā esošs 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas atbilstošās nacionālās drošības iestādes izsniegts Industriālās drošības sertifikāts, kas piešķir konkrētajam komersantam tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu pasūtītāja un komersanta telpās, vai nu neizmantojot, vai izmantojot akreditētas informācijas sistēmas, bet ārvalsts komersantiem jāiesniedz spēkā esošs 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas Industriālās drošības sertifikāts, ko ir izsniegusi tādas valsts nacionālā drošības iestāde, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums, kas pieļauj konkrētajā ārvalstī reģistrētam komersantam lietot Latvijas valsts noslēpuma objektus, ko par derīgu izmantošanai Latvijas Republikā ir atzinis Satversmes aizsardzības birojs, un kas apliecina komersanta tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu pasūtītāja un komersanta telpās, vai nu neizmantojot, vai izmantojot akreditētas informācijas sistēmas.  | Pretendentam jāiesniedz atbilstoša Industriālās drošības sertifikāta kopija par sevi un speciālās atļaujas par personām, kurām būs nepieciešama piekļuve valsts noslēpumu saturošajai informācijai, lai veiktu Darbus atbilstoši šim nolikumam un Būvniecības līgumam. Ja Industriālās drošības sertifikāta derīguma termiņš ir mazāks par 4 (četriem) mēnešiem, Pretendentam ir jāiesniedz pierādījumi, ka ir iesniegti dokumenti Industriālā drošības sertifikāta pagarināšanai. |
| * 1. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
 |
|  | Pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz auditētiem un apstiprinātiem gada pārskatu rezultātiem, raksturo:Pretendenta vidējais gada (neto) finanšu apgrozījums būvniecībā iepriekšējos 3 (trīs) finanšu gados (t.i., 2013., 2014. un 2015. vai 2014., 2015. un 2016. gadā), ir ne mazāks kā **40 000 000,00** EUR (četrdesmit miljoni *euro* un 00 centi). Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad Pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika periodā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem ir šajā punktā minētais atbilstošs apgrozījums. uz pēdējā auditētā pārskata gada 31. decembri ir pozitīvs pašu kapitāls.likviditātes koeficients saskaņā ar pēdējā auditētā pārskata gada datiem (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) nav mazāks kā 1,00 (viens). | Pretendenta rakstisks aprēķins brīvā formā par finanšu apgrozījumu būvniecībā, apliecinājums par pozitīvu pašu kapitālu un likviditātes koeficientu, tam pievienojot:* + - 1. Valsts ieņēmumu dienestā vai attiecīgajā ārvalsts iestādē iesniegto finanšu pārskatu bilanci;

Valsts ieņēmumu dienestā vai attiecīgajā ārvalsts iestādēiesniegto finanšu pārskatu peļņas un zaudējumu aprēķinu; zvērināta revidenta atzinuma kopiju par katru norādīto finanšu gadu. |
|  | Pretendentam ir jābūt pieejamiem brīviem finanšu līdzekļiem vai pieejamiem kredītresursiem tādā kredītiestādē, kurai ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ne mazāk kā 5 000 ’000,00 EUR (pieci miljoni *euro* un 00 centi) apmērā vai ekvivalenta summa citā valūtā, kas var tikt rezervēti iepirkuma priekšmetā noteikto darbu nodrošināšanai.  | Kredītiestādes, kurai ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejami (brīvi no jebkādām saistībām) finanšu līdzekļi 5 000 000,00 EUR (pieci miljoni *euro* un 00 centi) apmērā vai ekvivalenta summa citā valūtā, kas gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūras ietvaros, var tikt rezervēti un izmantoti darbu izpildei iepirkuma procedūras ietvaros, vai bankas izsniegts apliecinājums, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūras ietvaros, tam tiks piešķirts kredīts 5 000 000,00 EUR (pieci miljoni *euro* un 00 centi*)* apmērā vai ekvivalenta summa citā valūtā, darbu izpildei iepirkuma procedūras ietvaros. |
| * 1. Tehniskās un profesionālās spējas
 |
|  | Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015 un 2016. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) Pretendentam jābūt veikušam kā galvenajam būvdarbu veicējam[[1]](#footnote-1):jaunas būvniecības vai pārbūves būvdarbus (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā) vismaz 3 (trīs) III grupas publiskās ēkās[[2]](#footnote-2) un katra objekta ēku platība, kurā veikti darbi, ir vismaz 5 000 m² un ēkas būvdarbu kopējās izmaksas ir ne mazāk kā 5 000 000,00 EUR (pieci miljoni *euro* un 00 centi) (bez PVN) apmērā.vismaz 1 (vienā) ēkā, kura atbilst (a) punktā noteiktajām prasībām, veikti jaunas ēkas būvniecības darbi un ēkas platība, kurā veikti darbi ir vismaz 5 000 m2 un ēkas kopējās būvdarbu izmaksas ir ne mazāk kā 10 000 000,00 EUR (desmit miljoni *euro* un 00 centi) (bez PVN) apmērā, kā arī veikti ārējo siltumtīklu, ārējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, kā arī ārējo elektromontāžas tīklu izbūves darbi.vismaz 1 (vienā) ēkā, kura atbilst (a) punkta prasībām, ir veikti teritorijas ar cietu segumu (asfaltēšanas un bruģēšanas darbi) labiekārtošanas darbi, kuru apjoms ir vismaz 20 000 m2.. | Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 4.pielikumā pievienoto formu, par katru pieredzi apliecinošo objektu klāt pievienojot:* + - 1. akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopiju;

būvatļaujas kopiju; pasūtītāja atsauksmi, kas apliecina līguma izpildi atbilstoši līgumam. |
|  | Pretendenta rīcībā ir šādi sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. | Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar nolikuma 7. pielikumā norādīto formu, klāt pievienojot speciālistu kvalifikāciju (sertifikātu) apliecinošas kopijas darbu veikšanai Latvijas Republikā.Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteikto pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā. |
|  | **Atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs,** kuram:ir Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā;ir spēkā esoša speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam ar 3. (trešās) vai augstākas kategorijas pakāpi.pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2011., 2012.,2013., 2014.; 2015 un 2016. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam:vismaz 2 (divos) objektos (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā), kuros veikti jaunas būvniecības vai pārbūves būvdarbi III grupas publiskā ēkā (kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem) ar platību vismaz 5 000 m² un ēkas būvdarbu kopējās izmaksas pārsniedz 5 000 000,00 EUR (piecus miljonus *euro* 00 centus) (bez PVN); | Pretendenta piedāvātā speciālista pieredzes apraksts (par katru speciālistu atsevišķi), saskaņā ar nolikuma 7. pielikumā norādīto formu.Atbildīgajam būvdarbu vadītājam par katru pieredzi apliecinošo objektu klāt pievieno: * + - 1. atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksta vai būvatļaujas kopiju (ja būvatļaujā minēts atbildīgais būvdarbu vadītājs);

akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopiju.Atbildīgajam būvdarbu vadītājam un Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājam papildus klāt pievieno:* + - 1. attiecīgā būvprakses sertifikāta kopiju;
			2. speciālās atļaujas darbam ar valsts noslēpumu kopiju.
 |
|  | **Darbu vadītāji:*** + - 1. **Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs;**
			2. **Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves darbu vadītājs**, kuram papildus pārējām zemāk minētājām prasībām:
			3. Ir Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā;

Spēkā esoša speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam ar 3. (trešās) vai augstākas kategorijas pakāpi;* + - 1. **Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu izbūves darbu vadītājs;**
			2. **Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves darbu vadītājs,**

kuriem pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2011., 2012.,2013., 2014.; 2015 un 2016. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze attiecīgo sadaļu darbu vadīšanā kā atbildīgajam attiecīgas daļas vadītājam:* + - 1. vismaz 2 (divos) objektos (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā), kuros veikti jaunas būvniecības vai pārbūves būvdarbi III grupas publiskā ēkā (kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem) ar platību vismaz 5 000 m2.

vismaz 1 (vienā) objektā (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā), kurā veikti jaunas būvniecības būvdarbi III grupas publiskā ēkā (kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem). * + - 1. **Ceļu būvdarbu vadītājs,** kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2011., 2012., 2013., 2014.; 2015 un 2016. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze kā ceļu būvdarbu vadītājam vismaz 2 (divu) līdzīga rakstura būvdarbu vadīšanā (t.i., teritorijas labiekārtošanas darbu apjoms katram objektam ir vismaz 20 000 m2, kā ietvaros veikti arī asfaltēšanas un bruģēšanas darbi (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā).
 |
|  | **Darba aizsardzības koordinators**, kura izglītība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām:1. Persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:
	* + - 1. apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā;
				2. ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā; vai

2. Persona, kura ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā. | Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības koordinatora izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām.  |
| * 1. Kvalitātes vadības un vides standarti
 |
|  | Pretendentam ir ieviesta: |  |
|  | kvalitātes pārvaldības sistēma. | Kvalitātes pārvaldības sistēmas, kas atbilst standartam ISO 9001:2008, vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem, vai arī kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts. |
|  | vides vadības sistēma. | Vides vadības sistēmas sertifikāta ISO 14001:2004 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem, vai arī attiecīgās sistēmas apraksts. |

1. pielikums. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkums Nr. TNA 2016/44

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Būvprojektam un Tehniskai specifikācijai.

Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā visi nolikumā, tā pielikumos un tai skaitā Būvniecības līguma projektā ietvertie nosacījumi.

Tehniskajā piedāvājumā jābūt:

Darbu izpildes kalendārajam grafikam saskaņā ar šī Pielikuma apakšpielikumu Nr. 1-1.

Pasūtītāja noteiktais darba laika ierobežojums pirmajā maiņā un otrajā nepilnajā maiņā ir no plkst. 9.00 līdz 23.00. Pie tam otrajā nepilnajā maiņā Pasūtītājs ļaus pildīt tikai tos darbus, par kuriem nav jāgatavo segto darbu akti atbilstoši Būvnoteikumu 128. punktam un pielikumam Nr. 12.

Piedāvājuma lokālās tāmes atbilstoši konkursa specifikācijām, kas ir tehniskā piedāvājuma sastāvdaļa, jāsagatavo obligāti ievērojot zemāk norādīto:

Jāievēro būvnormatīvā LBN 501-15 noteiktais;

Katrā lokālās tāmes pozīcijā jābūt ieslēgtām visām izmaksām un aizpildītām visām ailēm: darba izmaksas materiālu izmaksas un mehānismu izmaksas, ja tādas ir minētajam darba veidam;

Piedāvājuma lokālās tāmes jāsagatavo un jāpievieno arī elektroniskā formā CD diskā;

Visiem Tehniskajā projektā paredzētajiem materiāliem un izstrādājumiem var tikt piedāvāti ekvivalenti tikai tad, ja to tehniskie rādītāji nav sliktāki, un tas tiek pamatots ar dokumentiem.

Pasūtītājs atzīs tikai šādus dokumentus: Ražotāju tehnisko dokumentāciju, ar tajā norādītajiem tehniskiem rādītājiem un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētu institūciju izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, kas apliecina, ka piedāvājumā norādītie materiāli ir ekvivalenti tehniskajā projektā paredzētajiem;

Izvērstajās tāmēs, kas ietvertas apjomu sarakstu mapē 9.7, ar simbolu “\*” (viena zvaigznīte) izslēgtas pozīcijas (iekārtas, aprīkojums), kas nav šā konkursa priekšmets.

Tehniskajā piedāvājumā pretendents piedāvā pēc brīvas formas sagatavotu informāciju, kurā norāda:

Visas lokālo tāmju pozīcijas, kurās pretendents piedāvā ekvivalentus;

Par katru ekvivalentu tehniskajā projektā paredzētajam norāda ražotāju, ražotāja valsti, izplatītāju un akreditētu institūciju izsniegto apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, vai ražotāja tehnisko dokumentāciju ar tajā norādītiem tehniskajiem rādītājiem, kas paliecina, ka piedāvājumā norādītie materiāli ir ekvivalenti vai labāki par būvprojektā paredzētajiem.

Ja Konkursa specifikācijās norādītie darbu apjomi atšķiras no tehniskajā projektā uzrādītiem apjomiem, pretendentu pienākums ir par to paziņot iepirkuma komisijai, norādot aprēķinu, pēc kura pretendents aprēķinājis darbu apjomu saskaņā ar tehnisko projektu. Konkursa komisija to pārbaudīs un visiem pretendentiem paziņos pareizos darbu apjomus, un, ja nepieciešams, precizēs darbu sastāvu, tā nodrošinot saņemt no visiem pretendentiem vienādus piedāvājumus attiecībā pret darbu sastāvu un apjomiem.

Tehniskā piedāvājuma sastāvā jābūt Satiksmes organizācijas plāna koncepcijai.

Tehniskā piedāvājuma sastāvā jābūt koncepcijai par siltuma režīma nodrošināšanu būvdarbu laikā līdz pastāvīgās apkures sistēmas nodošanai un iedarbināšanai.

Tehniskā piedāvājuma sastāvā jānorāda informācija par būvgružiem, ko sagatavo pretendents un norāda:

Jānorāda, cik bieži plānots izvest būvgružus no objekta;

Jānorāda, uz kurieni tos plānots nogādāt.

Naudas plūsmas grafiks.

Kvalitātes nodrošināšanas plāns, norādot sistēmu un speciālistus, kas to veiks.

Pievienots:

1. Pielikums Nr. 1 – Izvērstās lokālās tāmes, izņemot tās, kas ietvertas pielikumā Nr. 2 (konfidenciāli).
2. Pielikums Nr. 2 – Izvērstās lokālās tāmes (konfidenciāls)
3. Pielikums Nr. 3 – Kalendārais grafiks

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

3. pielikuma apakšpielikums Nr. 1-1. Kalendārais grafiks

Iepirkums Nr. TNA 2016/44

| **Nr. p.k.** | **Izmaksu poz. finanšu piedāvājumā** | **Darba nosaukums** | **Cilvēk-stundas** | **Darbu sākšana datums, mēnesis, gads** | **Darbu pabeigšana datums, mēnesis, gads** | **Nostrādāto darba dienu skaits** | **Stundu skaits dienā** | **Vidējais strādnieku skaits mēnesī** | **Grafiski** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 mēnesis** | **2 mēneši** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **0** | **Būvlaukuma pieņemšana un būvlaukuma sagatavošana** |   |   |   |   |   |   | norāda vid. cilv. sk. | norāda vid. cilv. sk. |
| 2 | 1 | **Ēka Nr. 1. Centrālā ieejas ēka. T.sk.:** |   |   |   |   |   |   | norāda vid. cilv. sk. | norāda vid. cilv. sk. |
| 3 | 1.1. | Pamati |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 1.2. | Kolonas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | 1.3. | Metāla konstrukcijas |   |   |   |   |   |   | norāda vid. cilv. sk. | norāda vid. cilv. sk. |
| 6 | 1.4. | Sienas, starpsienas un ailu pārsedzes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | 1.5. | Pārsegumi |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | 1.6. | Jumts |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | 1.7. | Ailes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | 1.8. | Ārējās un iekšējās kāpnes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | 1.9. | Grīdas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | 1.10. | Iekšējā apdare |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | 1.11. | Fasādes |   |   |   |   |   |   | norāda vid. cilv. sk. | norāda vid. cilv. sk. |
| 14 | 1.12. | Visa veida ūdensvadi un kanalizācija |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | 1.13. | Apkure: arī gaisa apkure siltuma aizkari |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | 1.14. | Kondicionēšana |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | 1.15. | Siltums |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | 1.16. | Ventilācija |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | 1.17. | Iekšējā elektroapgāde un zemējums |   |   |   |   |   |   | norāda vid. cilv. sk. | norāda vid. cilv. sk. |
| 20 | 1.18. | Automātiskā gāzes un ugunsdzēsības sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | 1.19. | Apsardzes sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | 1.20. | Telefonu sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | 1.21. | Balss un datu tīklu sistēma |   |   |   |   |   |   | norāda vid. cilv. sk. | norāda vid. cilv. sk. |
| 24 | 1.22. | Radio un sakaru sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | 1.23. | Centrālā izziņošanas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | 1.24. | Piekļuves kontroles sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | 1.25. | Videonovērošanas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | 1.26. | Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | 1.27. | Ēkas vadības sistēma |   |   |   |   |   |   | norāda vid. cilv. sk. | norāda vid. cilv. sk. |
| 30 | **2.** | **Ēka Nr. 2. Galvenā ēka. T.sk.:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | 2.1. | Pamati |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | 2.2. | Kolonas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | 2.3. | Metāla konstrukcijas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | 2.4. | Sienas, starpsienas un ailu pārsedzes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | 2.5. | Pārsegumi  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | 2.6. | Jumts |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | 2.7. | Ailes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | 2.8. | Ārējās un iekšējās kāpnes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 | 2.9. | Grīdas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | 2.10. | Iekšējā apdare |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | 2.11. | Fasādes |   |   |   |   |   |   | norāda vid. cilv. sk. | norāda vid. cilv. sk. |
| 42 | 2.12. | Visa veida ūdensvadi un kanalizācija |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | 2.13. | Apkures sistēma: A1 (radiatori), A2 (gludu cauruļu), A3 (zemgrīdas)  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 44 | 2.14. | Kondicionēšana |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45 | 2.15. | Siltummezgls |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 | 2.16. | Ventilācija |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 47 | 2.17. | Iekšējā elektroapgāde un zemējums |   |   |   |   |   |   | norāda vid. cilv. sk. | norāda vid. cilv. sk. |
| 48 | 2.18. | Apsardzes sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 49 | 2.19. | Telefonu sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 50 | 2.20. | Balss un datu tīklu sistēma  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 51 | 2.21. | Radio un sakaru sistēmas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 52 | 2.22. | Centrālā izziņošanas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 53 | 2.23. | Piekļuves kontroles sistēma |   |   |   |   |   |   | norāda vid. cilv. sk. | norāda vid. cilv. sk. |
| 54 | 2.24. | Videonovērošanas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 55 | 2.25. | Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 56 | 2.26. | Ēkas vadības sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 57 | **3.** | **Ēka Nr. 3. Izglītības centrs. T.sk.:** |   |   |   |   |   |   | norāda vid. cilv. sk. | norāda vid. cilv. sk. |
| 58 | 3.1. | Pamati |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 59 | 3.2. | Kolonas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 60 | 3.3. | Metāla konstrukcijas |   |   |   |   |   |   | norāda vid. cilv. sk. | norāda vid. cilv. sk. |
| 61 | 3.4. | Sienas, starpsienas, ailu pārsedzes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 62 | 3.5. | Pārsegumi |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 63 | 3.6. | Jumts |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 64 | 3.7. | Ailes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 65 | 3.8. | Ārējās un iekšējās kāpnes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 66 | 3.9. | Grīdas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 67 | 3.10. | Iekšējā apdare |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 68 | 3.11. | Fasādes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 69 | 3.12. | Visa veida ūdensvadi un kanalizācija |   |   |   |   |   |   | norāda vid. cilv. sk. | norāda vid. cilv. sk. |
| 70 | 3.13. | Apkure (arī gaisa apkure un siltumapgāde)  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 71 | 3.14. | Kondicionēšana |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 72 | 3.15. | Siltummezgls |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 73 | 3.16. | Ventilācija |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 74 | 3.17. | Iekšējā elektroapgāde un zemējums |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 75 | 3.18.  | Gāzes ugunsdzēsības sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 76 | 3.19. | Apsardzes sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 77 | 3.20. | Telefonu sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 78 | 3.21. | Balss un datu tīklu sistēma  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 79 | 3.22. | Radio sakaru sistēmas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 80 | 3.23. | Centrālā izziņošanas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 81 | 3.24. | Piekļuves kontroles sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 82 | 3.25. | Videonovērošanas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 83 | 3.26. | Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 84 | 3.27. | Ēkas vadības sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 85 | **4.** | **Ēka Nr. 4. Nodarbinātības centrs, ēdināšanas bloks. Ts.k.:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 86 | 4.1. | Pamati |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 87 | 4.2. | Kolonas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 88 | 4.3. | Metāla konstrukcijas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 89 | 4.4. | Sienas, starpsienas, ailu pārsedzes, sijas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 90 | 4.5. | Pārsegumi |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 91 | 4.6. | Jumts |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 92 | 4.7. | Ailes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 93 | 4.8. | Ārējās un iekšējās kāpnes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 94 | 4.9. | Grīdas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 95 | 4.10. | Iekšējie apdares darbi |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 96 | 4.11. | Fasādes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 97 | 4.12. | Visa veida ūdensvadi un kanalizācija |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 98 | 4.13. | Apkure un gaisa agregātu apkures sistēmas GAA un GA1  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 99 | 4.14. | Kondicionēšana |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 100 | 4.15. | Siltummezgls |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 101 | 4.16. | Ventilācija |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 102 | 4.17. | Iekšējā elektroapgāde un zemējums |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 103 | 4.18. | Apsardzes sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 104 | 4.19. | Telefonu sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 105 | 4.20. | Balss un datu tīklu sistēma  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 106 | 4.21. | Radio sakaru sistēmas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 107 | 4.22. | Centrālā izziņošanas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 108 | 4.23. | Piekļuves kontroles sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 109 | 4.24. | Videonovērošanas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 110 | 4.25. | Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 111 | 4.26. | Ēkas vadības sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 112 | **5.** | **Ēka Nr. 5. Dzīvojamais korpuss. T.sk.:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 113 | 5.1. | Pamati |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 114 | 5.2. | Kolonas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 115 | 5.3. | Metāla konstrukcijas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 116 | 5.4. | Sienas, starpsienas, ailu pārsedzes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 117 | 5.5. | Pārsegumi |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 118 | 5.6. | Jumts |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 119 | 5.7. | Ailes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 120 | 5.8. | Ārējās un iekšējās kāpnes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 121 | 5.9. | Grīdas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 122 | 5.10. | Iekšējie apdares darbi |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 123 | 5.11. | Fasādes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 124 | 5.12. | Visa veida ūdensvadi (bez ugunsdzēsības) un kanalizācija |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 125 | 5.13. | Ugunsdzēsības ūdensvads |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 126 | 5.14. | Apkures sistēma (A1, A2, A3), arī kaloriferu sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 127 | 5.15. | Kondicionēšana |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 128 | 5.16. | Siltummezgls |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 129 | 5.17. | Ventilācija |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 130 | 5.18. | Iekšējā elektroapgāde un zemējums |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 131 | 5.19. | Apsardzes sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 132 | 5.20. | Telefonu sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 133 | 5.21. | Balss un datu tīklu sistēma  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 134 | 5.22. | Radio sakaru sistēmas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 135 | 5.23. | Centrālā izziņošanas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 136 | 5.24. | Piekļuves kontroles sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 137 | 5.25. | Videonovērošanas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 138 | 5.26. | Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 139 | 5.27. | Ēkas vadības sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 140 | **6.** | **Ēka Nr. 6. Dzīvojamais korpuss.**  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 141 | 6.1. | Pamati |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 142 | 6.2. | Kolonas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 143 | 6.3. | Metāla konstrukcijas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 144 | 6.4. | Sienas, starpsienas, ailu pārsedzes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 145 | 6.5. | Pārsegumi |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 146 | 6.6. | Jumts |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 147 | 6.7. | Ailes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 148 | 6.8. | Ārējās un iekšējās kāpnes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 149 | 6.9. | Grīdas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 150 | 6.10. | Iekšējā apdare  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 151 | 6.11. | Fasādes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 152 | 6.12. | Visa veida ūdensvadi (bez ugunsdzēsības) un kanalizācija |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 153 | 6.13. | Ugunsdzēsības ūdensvads Ū-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 154 | 6.14. | Apkures sistēma (A1, A2 un A3), arī kalorifera sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 155 | 6.15. | Kondicionēšana |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 156 | 6.16. | Siltummezgls |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 157 | 6.17. | Ventilācija |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 158 | 6.18. | Iekšējā elektroapgāde un zemējums |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 159 | 6.19. | Apsardzes sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 160 | 6.20. | Telefonu sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 161 | 6.21. | Balss un datu tīklu sistēma  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 162 | 6.22. | Radio sakaru sistēmas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 163 | 6.23. | Piekļuves kontroles sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 164 | 6.24. | Videonovērošanas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 165 | 6.25. | Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 166 | 6.26. | Centrālā izziņošanas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 167 | 6.27. | Ēkas vadības sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 168 | **7.** | **Ēka Nr. 7. Atklātais cietums. T.sk.:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 169 | 7.1. | Pamati |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 170 | 7.2. | Kolonas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 171 | 7.3. | Metāla konstrukcijas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 172 | 7.4. | Sienas, starpsienas, ailu pārsedzes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 173 | 7.5. | Pārsegumi |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 174 | 7.6. | Jumts |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 175 | 7.7. | Ailes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 176 | 7.8. | Ārējās un iekšējās kāpnes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 177 | 7.9. | Grīdas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 178 | 7.10. | Iekšējā apdare  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 179 | 7.11. | Fasādes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 180 | 7.12. | Visa veida ūdensvadi (bez ugunsdzēsības) (atskaitot ugunsdzēsības ūdensvadu) un kanalizācija (K1, K2 un K3) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 180.A | 7.12.A | Visa veida kanalizācija  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 181 | 7.13. | Ugunsdzēsības ūdensvads Ū-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 182 | 7.14. | Apkure, arī zemgrīdas, gaisa aizkari un siltuma apgāde |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 183 | 7.15. | Kondicionēšana |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 184 | 7.16. | Siltummezgls |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 185 | 7.17. | Ventilācija |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 186 | 7.18. | Iekšējā elektroapgāde un zemējums |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 187 | 7.19. | Apsardzes sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 188 | 7.20. | Telefonu sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 189 | 7.21. | Balss un datu tīklu sistēma  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 190 | 7.22. | Radio sakaru sistēmas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 191 | 7.23. | Centrālā izziņošanas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 192 | 7.24. | Piekļuves kontroles sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 193 | 7.25. | Videonovērošanas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 194 | 7.27. | Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 195 | 7.28. | Ēkas vadības sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 196 | **8.** | **Ēka Nr. 8. Katlu māja**  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 197 | 8.1. | Pamati |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 198 | 8.2. | Metāla konstrukcijas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 199 | 8.3. | Grīdas, starpsienas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 200 | 8.4. | Iekšējā apdare  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 201 | 8.5. | Fasāde, jumts, sienas |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 202 | 8.6. | Ailes |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 203 | 8.7. | Iekšējie ūdensvadi un kanalizācija |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 204 | 8.8. | Apkure |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 205 | 8.9. | Siltummezgls |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 206 | 8.10. | Ventilācija |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 207 | 8.11. | Iekšējā elektroapgāde un zemējums |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 208 | 8.12. | Piekļuves kontroles sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 209 | 8.13. | Automātiskā ugunsdzēsības atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 210 | 8.14. | Ēkas vadības sistēma |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 211 | **9.** | **Ārējie inženiertīkli, ceļi un laukumi, ģeneratoru transformatori. T.sk.:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 212 | 9.1. | Ārējie pagalma tīkli |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 213 | 9.2. | Ārējie ārpuspagalma tīkli |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 214 | 9.3. | Zemes darbi |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 215 | 9.4. | Ceļi un laukumi |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 216 | 9.5. | Labiekārtošana |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 217 | 10. | Visu korpusu nodošana Pasūtītājam un to sagatavošana nodošanai ekspluatācijā |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

1. Pielikums: Pretendenta pieredze

Iepirkums Nr. TNA 2016/44

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums, adrese, ēkas klasifikācijas kods[[3]](#footnote-3)  | Datums, kad objekts nodots ekspluatācijā | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktinformācija | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” prasīto pieredzi (būvniecības veids, ēkas platība, objektā veiktie būvdarbi, līguma izpildes periods – datums no līdz) |  Būvniecības kopējās izmaksas, EUR (bez PVN) |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

1. Pielikums: Apakšuzņēmēju saraksts.

Iepirkums Nr. TNA 2016/44

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |
| Darba daļas nosaukums | Apjoms, EUR (bez PVN) | % no piedāvājuma cenas |
| I | a) Veicamā Darba daļa 20 % vai lielāka |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | b) nepieciešams industriālās drošības sertifikāts |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
|  |  | Kopā: |  |  |
| II | a) Veicamā Darba daļa mazāka par 20 % |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | b) nepieciešams industriālās drošības sertifikāts |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā: |  |  |
|  |  | Kopā (I+II) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

1. Pielikums: Saraksts ar personām, uz kuru iespējām balstās pretendents

Iepirkums Nr. TNA 2016/44

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |
| Darba daļas nosaukums | Apjoms, EUR (bez PVN) | % no piedāvājuma cenas |
| I | a) Veicamā Darba daļa 20% vai lielāka |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | b) nepieciešams industriālās drošības sertifikāts |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
|  |  | Kopā: |  |  |
| II | a) Veicamā Darba daļa mazāka par 20% |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | b) nepieciešams industriālās drošības sertifikāts |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā: |  |  |
|  |  | Kopā (I+II) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

1. Pielikums: Personāla veidlapa

Iepirkums Nr. TNA 2016/44

Persona Nr.1, amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Vārds, uzvārds)

**Izglītība:**

|  |  |
| --- | --- |
| Izglītības iestāde, mācību laiks (no..... līdz.....) | Iegūtais(-ie) grāds(-i)  |
|  |  |

**Darba pieredze:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Līgumanosaukums, līguma numurs,adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo Pielikuma Nr. 2 2.3. punktā prasīto pieredzi | Amats līgumā | Pasūtītājs, tālrunis | Līgumcena (tūkst. EUR\*, bez PVN) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |

*\* Ja līgumcena bijusi noteikta latos, tad Pretendents izsaka to euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem.*

**Ar šo apliecinu, ka esmu piekritis(usi), ka Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ piesaka manu kandidatūru iepirkumā ar identifikācijas Nr.** **TNA 2016/44 “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvniecība” un Būvniecības līguma noslēgšanas gadījumā ar Pretendentu veikšu savus amata pienākumus Būvniecības līguma izpildīšanā.**

***Personas paraksts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

1. pielikums. Būvniecības LĪGUMS

Iepirkums Nr. TNA 2016/44

1. PIELIKUMS. Tehniskā specifikācija

Iepirkums Nr. TNA 2016/44

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Mērķis** | 1. Jauna cietuma ēku kompleksa būvniecība Alsungas ielā 29, Liepājā (zemes gabala kadastra apzīmējums 1700002 0183).
 |
| * 1. **Darba uzdevums**

Līgumā noteiktajos termiņos un atbilstošā kvalitātē veikt cietuma ēku kompleksa būvniecību, tai skaitā nodošanu ekspluatācijā, atbilstoši SIA “Rem Pro” izstrādātam būvprojektam „Jaunā cietuma komplekss Alsungas ielā 29, Liepājā”.* 1. **Darbu apraksts un apjomi**
		1. Būvniecības laikā ir jāveic visi būvprojektā paredzētie darbi.
		2. Būvdarbu apjomi apkopoti būvprojekta sējumā „Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums būvdarbu apjomu saraksts”.
		3. Veikto būvdarbu, būvmateriālu un iekārtu garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši pēc Pasūtītāja un Uzņēmēja objekta gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
		4. Būvniecības termiņš tiek noteikts saskaņā ar līgumu, bet gala nodošanai Pasūtītājam jānotiek ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņus) kalendāros mēnešus pēc būvniecības līguma parakstīšanas.
	2. **Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam**
		1. Būvmateriālu un būvizstrādājumu izvēlē un novērtēšanā ievērot būvprojekta prasības, Latvijas Republikas normatīvos aktus.
		2. Ja būvprojektā materiāla marka un attiecīgi ražotājs nav norādīti vai arī Uzņēmējs piedāvā būvprojektā norādītajam ekvivalentu materiālu (atšķirīgu no tā, kas norādīts iesniedzot piedāvājumu), tad pirms materiāla iebūves šis materiāls ir savlaicīgi jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem - būvuzraugu un autoruzraugu sastādot materiālu saskaņošanas aktu, kuram tiek pievienoti materiāla ražotāja atbilstības sertifikāti, tehniskie dati, vizuālā informācija. Pēc pasūtītāja, autoruzrauga vai būvuzrauga pieprasījuma jāiesniedz materiāla paraugs. Saskaņojums materiālam neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja pārbaudes procesā tiek konstatēta neatbilstība
		3. Izpildītājs ir atbildīgs par pareizu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu precīzu noteikšanu būvprojekta izpildei.
		4. Uzņēmēja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izbūvēto materiālu un veikto darbu kvalitātei.
	3. **Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi**
		1. Darbu būvuzraudzību – darbu pārbaudi un pieņemšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, veic pasūtītāja nozīmēts pārstāvis – Būvuzraugs.
		2. Uzņēmēja pienākums ir pirms ikmēneša veikto darbu akta iesniegšanas, saskaņot ar Būvuzraugu visus veikto darbu apjomus, pamatojot katrus darbu apjomus ar atbilstības dokumentāciju (deklarācijām, sertifikātiem, izpildshēmām u.c.). Uzņēmējam ir jāizstrādā visu inženiertīklu izpildshēmas digitālā un papīra formātā. Iesniedzot Būvuzraugam akceptēšanai ikmēneša veikto darbu aktu, tam jābūt pievienotam pilnam izpiddokumentācijas komplektam.
		3. Kalendārā mēnesī veikto darbu pieņemšana noformējama ar Uzņēmēja parakstītu darbu izpildes aktu Forma Nr. 2 un Nr. 3, līdz nākošā mēneša 10. datumam. Izpildītājs Iesniedz Pasūtītājam uz saskaņošanu jau Izpildītāja un Būvuzrauga apstiprinātus ikmēneša izpildes aktus Forma Nr. 2 un Nr. 3., rēķinu par izpildītajiem darbiem iesniedzot tikai pēc Pasūtītāja akcepta saņemšanas uz šiem aktiem.
		4. Uzņēmēja pienākums ir katru nedēļu piedalīties būvniecības sapulcēs, kurās Uzņēmējam jāsniedz detalizētas atskaites par izpildītajiem un plānotajiem būvdarbiem, kā arī citiem ar būvdarbu līguma izpildi saistītiem jautājumiem, nodrošinot sapulču protokola sagatavošanu.
		5. Uzņēmēja pienākums ir sagatavot uzstādīto iekārtu un sistēmu ekspluatācijas instrukcijas, grīdu, sienu utt. kopšanas instrukcijas un veikt personāla instruktāžu.
		6. Pabeidzot būvdarbus, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam veikto darbu pilnu izpilddokumentāciju 3 (trīs) oriģinālos komplektos, pilnībā nokomplektētu objekta nodošanai ekspluatācijā (t.sk. atzinumus no tehnisko noteikumu izsniedzējiem u.c.), atbilstošu Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja prasībām, tā lai objekts tiktu pieņemts ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz līgumā paredzētajam izpildes termiņam.
		7. Galīgā būvdarbu pieņemšana noformējama ar Uzņēmēja un Pasūtītāja Objekta gala pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru Pasūtītājs paraksta pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”, līgumā noteikto prasību izpildīšanas, būvprojektā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kvalitātes prasību izpildīšanas, un 3 (trīs) pilnu izpilddokumentācijas komplektu saņemšanas.
	4. **Īpašas prasības būvniecībai**
		1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 887 „Valsts noslēpuma objektu saraksts” 2.8. punktu atsevišķas būvprojekta daļas ir klasificējamas kā **valsts noslēpums**. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 23. maija noteikumu Nr. 412 „Industriālā drošības sertifikāta pieprasīšanas izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas vai anulēšanas kārtība” 2. punktu Pretendentam nepieciešams trešās kategorijas industriālās drošības sertifikāts, ar tiesībām glabāt savās telpās tam darbam nodotos valsts noslēpuma objektus. Pretendenta atbildīgajam būvdarbu vadītājam un elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves darbu vadītājam jābūt trešās kategorijas atļaujai pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, darbu veikšanai būvprojekta sadaļām ar slepenības pakāpi „Konfidenciāli”, jābūt trešās kategorijas industriālās drošības sertifikātam, ar tiesībām glabāt savās telpās tam darbam nodotos valsts noslēpuma objektus. Apakšuzņēmēju darbu vadītājiem jābūt trešās kategorijas atļaujai pieejai valsts noslēpuma objektiem.* + 1. Uzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas būs jāiesniedz Pasūtītājam un atbildīgajām kontrolējošajām institūcijām saskaņošanai, visu būvobjektā nodarbināto darbinieku saraksts, tajā skaitā norādot apakšuzņēmēju un apakšapakšuzņēmju darbiniekus, norādot personu vārdus, uzvārdus un personas kodus. Uzņēmējam jāņem vērā, ka darbinieku atrašanās būvobjektā būs pieļaujama tikai pēc atbildīgās kontrolējošās institūcijas pozitīva atzinuma saņemšanas. Šī prasība attiecas uz katru personu, kura atradīsies būvlaukuma teritorijā, tajā skaitā uz piegādātājiem.
		2. Pirms būvdarbu uzsākšanas, atbilstoši līguma nosacījumiem, Uzņēmēja pienākums ir izstrādāt detalizētu darbu veikšanas projektu, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumiem Nr. 655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts” un darba aizsardzības plānu, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un saskaņot tos ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu.
		3. Uzņēmēja pienākums ir par saviem līdzekļiem saņemt visas nepieciešamās atļaujas darbu veikšanai. Pasūtītājs noslēdzot līgumu ar Uzņēmēju, pilnvaro Uzņēmēju Liepājas pilsētas būvvaldē saņemt ierakstu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
		4. Uzņēmējs visu būvniecības laiku ir atbildīgs par darba aizsardzību un ugunsdrošību objektā atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
		5. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt objektu ar projekta izpildes darba aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
		6. Uzņēmējam jāņem vērā, ka būvniecības darbu laikā iespējamas korekcijas elektroinstalāciju izvietojumā, interjera risinājumos, vai citos ar darbinieku izvietojumu saistītos būvprojekta risinājumos. Precizējumi tiks noformēti autoruzraudzības kārtībā.
		7. Ja precizētie apdares darbi paredz citu materiālu, tehnoloģiju izmantošanu, Līguma finanšu un laika grafika robežās, Uzņēmējam pēc Pasūtītāja lūguma ir pienākums veikt precizētos apdares darbus.

 Ja precizētie apdares darbi paredz citu materiālu, tehnoloģiju izmantošanu, kas neiekļaujas Līguma finanšu un laika grafika robežās, Uzņēmējs un Pasūtītājs var savstarpēji vienoties par to izpildi un finansēšanas kārtību.* + 1. Uzņēmēja pienākums ir būvniecības laikā apmaksāt komunālos pakalpojumus (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, apkure u.c.).
		2. Uzņēmēja atbildība ir paredzēt cenu piedāvājumā visas izmaksas, saistītas ar būvlaukuma ierīkošanu un uzturēšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, pilna laika apsardzi, pagaidu inženiertīkliem, apgaismojumu, apsildi ziemas periodā, sastatņu norobežošanu ar necaurredzamu aizsargmateriālu, darba drošības inventāra nodrošināšanu katram darbiniekam.
		3. Katram darbiniekam būvlaukumā līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam, jābūt kājās darba apaviem, galvā ķiverei un atstarojošai aizsargvestei uz kurām ir darbinieka pārstāvētā uzņēmuma nosaukums.
		4. Izpildītājs būvlaukuma teritorijā nodrošina Būvuzraugam un Pasūtītājam atsevišķi aprīkotu, apsildāmu telpu, vai telpām, visam būvniecības laikam. Telpai jābūt nodrošinātai ar sešām ofisa darba vietām, plauktiem, dzeramo ūdeni, printeri un kopētāju. Printeris un kopētājs var atrasties arī Izpildītāja telpās.
		5. Izpildītājs būvlaukuma teritorijā nodrošina ar apsildāmu sapulču telpu 20 (divdesmit) personām.
	1. **Prasības piedāvājuma izstrādei**
		1. Būvdarbu tāmes (lokālās, kopsavilkuma aprēķini un būvniecības koptāme) jāizstrādā atbilstoši LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšana”, tajās jāievērtē visas Tehniskās specifikācijas prasības, tajā skaitā būvprojekta izpildei nepieciešamie resursi, nepieciešamo tehnisko risinājumu izstrādāšana, projekta mezglu detalizācija, darba rasējumu izstrāde, izpilddokumentācijas noformēšanas izmaksas, būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas, Būvuzrauga, Pasūtītāja darba telpas, darba aizsardzības izmaksas, ziemas sadārdzinājums, nodokļi un citas projekta pilnīgai un kvalitatīvai izpildei nepieciešamās izmaksas.
		2. Pretendentiem pašiem jāpārbauda būvdarbu apjomu atbilstība būvprojektam (grafiskajam materiālam, specifikācijām, teksta daļai u.c.) Pasūtītāja sniegtajai informācijai saistībā ar šo iepirkumu.
		3. Izstrādājot lokālās tāmes, jāizceno visas „Tāmes” veidnē iekļautās pozīcijas un apjomi. Nav pieļaujama jaunu pozīciju un apjomu iekļaušana tāmēs, kā arī esošo ignorēšana vai mainīšana.
		4. To darbu un saistību izmaksas, par ko projektā nav paredzēta atsevišķa samaksa (kas nav iekļauti būvdarbu tāmēs kā atsevišķas pozīcijas), pretendents iekļauj izcenojamo darbu cenā, proporcionāli to saistībai ar attiecīgo darbu (pozīciju).
		5. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:
			1. Būvdarbu veikšanas grafiks pa nedēļām. Darbu grafiks ir saistoša līguma sastāvdaļa.
			2. Naudas plūsmas grafiks, pa mēnešiem.

  |
| 2. **Galarezultāts** | Cietuma ēku kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvniecība un nodošana ekspluatācijā atbilstoši Būvprojektam, ievērojot būvdarbu izpildes termiņu. |

1. PIELIKUMS. Būvprojekts

Iepirkums Nr. TNA 2016/44

Piekļuve šim pielikumam tiek nodrošināta nolikumā noteiktajā kārtībā.

1. Galvenais būvdarbu veicējs – būvdarbu veicējs, kas piesaista citus atsevišķus būvdarbu veicējus, noslēdzot attiecīgus līgumus, un kura pienākums ir realizēt būvobjektu dabā atbilstoši būvprojektam [↑](#footnote-ref-1)
2. Ar “Publisku būvi” šī nolikuma vajadzībām saprot ēku, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai. [↑](#footnote-ref-2)
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2009.noteikumiem Nr. 1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”. [↑](#footnote-ref-3)